Додаток

до рішення Славутської міської ради

від 14.03.2025 № 22-45/2025

Звіт про хід і результати виконання

Програми реформування і розвиток житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період  2022-2024 роки (тис. грн.)

| Назва підпрограми | Роки |  |  |  |  |  | Всього по програмі за 2022-2024 роки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1. Капітальний ремонт житлового господарства | 11134,66 | 0 | 9682,1 | 19,4 | 10424,88 | 25,1 | 31241,64 | 44,5 |
| 1.1. Капітальний ремонт покрівлі | 3345,36 | 0 | 3678,4 | 0 | 4045,58 | 0 | 11069,34 | 0 |
| 1.2. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання | 1803,3 | 0 | 1828,2 | 0 | 700,6 | 0 | 4332,1 | 0 |
| 1.3. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж, водовідведення (каналізації) | 563,2 | 0 | 703,6 | 0 | 844 | 0 | 2110,8 | 0 |
| 1.4. Капітальний ремонт під’їздів | 716,4 | 0 | 895,2 | 0 | 1895,2 | 0 | 3506,8 | 0 |
| 1.5. Заміна дерев’яних дверей на металеві у під’їздах | 70,5 | 0 | 60 | 0 | 62,5 | 0 | 193 | 0 |
| 1.6. Ремонт фасадів будинків житлового фонду | 431,5 | 0 | 285,4 | 0 | 645,7 | 0 | 1362,6 | 0 |
| 1.7. Благоустрій прибудинкових територій будинків житлового фонду | 1468 | 0 | 731,3 | 0 | 731,3 | 0 | 2930,6 | 0 |
| 1.8. Капітальний ремонт ліфтового господарства | 1236,4 | 0 | 0 | 19,4 | 0 | 25,1 | 1236,4 | 44,5 |
| 1.9. Придбання нових ліфтів | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 2. Виготовлення ПКД та реконструкція, капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч. застарілого | 5654 | 0 | 4341,5 | 0 | 4062,9 | 0 | 14058,4 | 0 |
| 2.1.Реконструкція житлового фонду | 2047,4 | 0 | 734,9 | 0 | 456,3 | 0 | 3238,6 | 0 |
| 2.2. Капітальний ремонт житлового фонду | 3606,6 | 0 | 3606,6 | 0 | 3606,6 | 0 | 10819,8 | 0 |
| 3. Виготовлення ПКД, реконструкція електричних внутрішньо будинкових мереж житлових будинків | 1088,6 | 0 | 796 | 49,5 | 1106,1 | 39,8 | 2990,7 | 89,3 |
| 3.1.Заміна систем електричних мереж | 638,1 | 0 | 796 | 0 | 930,6 | 0 | 2364,7 | 0 |
| 3.2.Заміна світлових точок | 450,5 | 0 | 0 | 49,5 | 175,5 | 39,8 | 626 | 89,3 |
| 4. Виготовлення ПКД, модернізація житлового фонду | 1328,7 | 0 | 1524,6 | 0 | 1720,5 | 0 | 4573,8 | 0 |
| 4.1.Модернізація систем тепло -забезпечення | 1328,7 | 0 | 1524,6 | 0 | 1720,5 | 0 | 4573,8 | 0 |
| 5. Енергозбереження та економія паливно-енергетичних ресурсів в житлово-комунальній сфері | 3976,2 | 0 | 4963,4 | 0 | 5447,6 | 0 | 14387,2 | 0 |
| 5.1.Теплоізоляція фасадів житлових будинків | 3976,2 | 0 | 4963,4 | 0 | 5447,6 | 0 | 14387,2 | 0 |
| 6.Виготовлення ПКД, реконструкція теплових мереж та котелень | 18199,3 | 2038,88 | 20316 | 1572,78 | 24676,1 | 253,4 | 63191,4 | 3865,06 |
| 6.1.Реконструкція котелень, теплових мереж | 4938,1 | 2038,88 | 6220,8 | 1493,18 | 3128,5 | 0 | 14287,4 | 3532,06 |
| 6.2.Встановлення міні ТЕС | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 24000 | 0 |
| 6.3.Заміна старих мереж теплопостачання на попередньо ізольовані труби | 5261,2 | 0 | 6095,2 | 79,6 | 6707,6 | 253,4 | 18064 | 333 |
| 6.4. Встановлення сонячної електростанції потужністю 80- 100 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840 | 0 | 6840 | 0 |
| 7. Виготовлення ПКД, встановлення засобів обліку теплової енергії та води | 1126,52 | 0 | 287,5 | 0 | 2000 | 0 | 3414,02 | 0 |
| 7.1. Виготовлення ПКД, встановлення засобів технологічного обліку теплової енергії | 1126,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126,52 | 0 |
| 7.2.Встановлення будинкових засобів обліку води | 0 | 0 | 287,5 | 0 | 0 | 0 | 287,5 | 0 |
| 7.3. Проведення модернізації комерційних засобів обліку | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |
| 8.Розвиток інфраструктури комунальних підприємств та проведення розрахунків за оренду комунального майна | 15482 | 344,49 | 9334 | 163,4 | 8584 | 1812,3 | 33400 | 2320,19 |
| 8.1.Придбання основних засобів | 1584 | 259,5 | 1584 | 32,3 | 1784 | 138,7 | 4952 | 430,5 |
| 8.2.Дотація на часткове покриття збитків | 132 | 65 | 410 | 131,1 | 300 | 1673,6 | 842 | 1869,7 |
| 8.3.Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 12266 | 0 | 5840 | 0 | 4000 | 0 | 22106 | 0 |
| 8-1. Виготовлення проектної документації – корегування та капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Миру, 102 м. Славута Хмельницької області (утеплення контуру будівлі ЦНАП) | 700 | 19,99 | 700 | 0 | 1600 | 0 | 3000 | 19,99 |
| 8-2. Виготовлення проектної документації, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель виконавчого комітету Славутської міської ради | 800 | 0 | 800 | 0 | 900 | 0 | 2500 | 0 |
| Разом по КП „Славутське ЖКО” | 57989,98 | 2383,37 | 51245,1 | 1805,08 | 58022,08 | 2130,6 | 167257,16 | 6319,05 |
| 9. Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг на території Славутської міської територіальної громади (капітальний, поточний ремонти та утримання доріг та тротуарів) | 24144,1 | 4057,9 | 36742,2 | 10978,54 | 48302,3 | 3932,83 | 109188,6 | 18969,27 |
| 9.1.Поточний ремонт доріг та тротуарів | 4032 | 3784,4 | 6260,8 | 5916,3 | 8961 | 3265,9 | 19253,8 | 12966,6 |
| 9.2. Капітальний ремонт доріг | 7332 | 0 | 12180 | 3288,84 | 19140 | 430,13 | 38652 | 3718,97 |
| 9.3. Капітальний ремонт тротуарів | 3272,5 | 0 | 5505,5 | 347,3 | 8482,5 | 0 | 17260,5 | 347,3 |
| 9.4. Підсипка та поточний ремонт ґрунтових доріг гравійно-пісчаною сумішшю | 2472 | 183,4 | 3427,2 | 1240 | 4743 | 0 | 10642,2 | 1423,4 |
| 9.5. Нанесення дорожньої розмітки | 144 | 43,2 | 191,1 | 112,4 | 272,5 | 126,7 | 607,6 | 282,3 |
| 9.6. Виготовлення та погодження схем організації дорожнього руху, встановлення і утримання дорожніх знаків, інформаційних вказівників | 480 | 46,9 | 780 | 73,7 | 935 | 110,1 | 2195 | 230,7 |
| 9.7. Облаштування засобів заспокоєння руху | 171,6 | 0 | 297,6 | 0 | 468,3 | 0 | 937,5 | 0 |
| 9.8. Капітальний ремонт мостів та пішохідних містків | 6240 | 0 | 8100 | 0 | 5300 | 0 | 19640 | 0 |
| 10. Виготовлення ПКД, капітальний ремонт, реконструкція доріг, тротуарів та штучних споруд | 15656,56 | 73,65 | 25012,5 | 5257,77 | 30973 | 1034,42 | 71642,06 | 6365,84 |
| 10.1. Реконструкція та капітальний ремонт доріг | 8450 | 73,65 | 14280,5 | 4910,47 | 18396 | 1034,42 | 41126,5 | 6018,54 |
| 10.2.Реконструкція та капітальний ремонт тротуарів | 3706,56 | 0 | 6232 | 347,3 | 8077 | 0 | 18015,56 | 347,3 |
| 10.3.Реконтрукція та капітальний ремонт мостів та пішохідних містків | 3500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 12500 | 0 |
| 11. Виготовлення проектно-кошторисної документації, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж вуличного освітлення із заміною світильників на енергозберігаючі | 5800 | 0 | 7100 | 0 | 8300 | 0 | 21200 | 0 |
| 11.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво мереж вуличного освітлення | 1400 | 0 | 1700 | 0 | 2100 | 0 | 5200 | 0 |
| 11.2. Реконструкція мереж вуличного освітлення | 2100 | 0 | 2700 | 0 | 3000 | 0 | 7800 | 0 |
| 11.3. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення із заміною електрошаф | 2300 | 0 | 2700 | 0 | 3200 | 0 | 8200 | 0 |
| 12. Будівництво електричних мереж | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 |
| 13. Благоустрій Славутської МТГ | 34480,52 | 19472,7 | 49569,2 | 19041,2 | 57088,63 | 20999,7 | 141138,35 | 59513,6 |
| 13.1 Забезпечення утримання в належному стані об’єктів дорожнього господарства та благоустрій | 12828 | 7072,9 | 15635,9 | 5942,8 | 20208,9 | 6461,9 | 48672,8 | 19477,6 |
| 13.1.1 Утримання доріг (в т.ч. в зимовий період) | 4000 | 1815,3 | 6000 | 616,5 | 7800 | 296,6 | 17800 | 2728,4 |
| 13.1.2 Грейдерування доріг | 627 | 500 | 808,5 | 480 | 1056 | 539 | 2491,5 | 1519 |
| 13.1.3 Утримання мостів та пішохідних містків в експлуатаційному стані (фарбування та дрібний ремонт). | 230 | 120 | 340 | 20,5 | 440 | 25 | 1010 | 165,5 |
| 13.1.4 Заміна автобусних зупинок | 450 | 0 | 702 | 0 | 980 | 0 | 2132 | 0 |
| 13.1.5 Утримання та ремонт елементів та об'єктів благоустрою комунальної власності, придбання малих архітектурних форм | 5521 | 4637,6 | 7585,4 | 4825,8 | 9632,9 | 5601,3 | 22739,3 | 15064,7 |
| 13.1.6. Придбання штучної новорічної ялинки, святкових інсталяцій | 2000 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 2500 | 0 |
| 13.2. Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку, тощо) | 150 | 120 | 225 | 155 | 330 | 146,6 | 705 | 421,6 |
| 13.2.1. Проведення робіт з утримання міського пляжу | 150 | 120 | 225 | 155 | 330 | 146,6 | 705 | 421,6 |
| 13.3. Забезпечення належного санітарного стану території громади | 7793 | 6773 | 10006 | 5794,6 | 13084,8 | 6991,4 | 30883,8 | 19559 |
| 13.3.1. Прибирання та санітарна очистка вулиць | 6900 | 6640 | 8970 | 5642,1 | 11661 | 6968,6 | 27531 | 19250,7 |
| 13.3.2.Придбання та встановлення урн | 100 | 2,7 | 143 | 15 | 202,8 | 22,8 | 445,8 | 40,5 |
| 13.3.3.Придбання контейнерів (1,1м3) | 468 | 50 | 468 | 137,5 | 672 | 0 | 1608 | 187,5 |
| 13.3.4.Улаштування площадок під контейнери для сміття | 325 | 80,3 | 425 | 0 | 549 | 0 | 1299 | 80,3 |
| 13.4.Забезпечення утримання в належному експлуатаційному стані ливневих каналів та зливної каналізації | 1813,3 | 86 | 2279,6 | 98,5 | 3457,7 | 0 | 7550,6 | 184,5 |
| 13.4.1.Очистка та поточний ремонт каналів стічної ливневої каналізації на проектний рік | 403,3 | 86 | 479,6 | 98,5 | 577,7 | 0 | 1460,6 | 184,5 |
| 13.4.2. Будівництво водовідвідних каналів | 1410 | 0 | 1800 | 0 | 2880 | 0 | 6090 | 0 |
| 13.5 Забезпечення благоустрою кладовищ і архітектурних пам’ятників | 1513 | 897,5 | 1908 | 1137 | 2346,2 | 1193,1 | 5767,2 | 3227,6 |
| 13.5.1. Утримання кладовищ | 750 | 750 | 1228 | 951 | 1452 | 955 | 3430 | 2656 |
| 13.5.2. Утримання архітектурних пам’ятників | 180 | 50 | 34 | 0 | 104,2 | 0 | 318,2 | 50 |
| 13.5.3. Поховання осіб без рідства | 80 | 18,7 | 96 | 21,5 | 115 | 15,1 | 291 | 55,3 |
| 13.5.4. Поховання учасників бойових дій внаслідок війни | 170 | 75,4 | 204 | 164,5 | 246 | 217,5 | 620 | 457,4 |
| 13.5.5. Поховання осіб, які померли внаслідок збройної агресії Російської Федерації | 255 | 0 | 306 | 0 | 369 | 0 | 930 | 0 |
| 13.5.6. Поховання внутрішньо переміщених осіб | 78 | 3,4 | 40 | 0 | 60 | 5,5 | 178 | 8,9 |
| 13.6. Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо) | 3784,6 | 2020 | 4926,6 | 2397 | 6207 | 3196,8 | 14918,2 | 7613,8 |
| 13.6.1. Догляд за зеленим господарством (озеленення) | 3264,6 | 1680 | 4126,6 | 2200 | 5232 | 2910,8 | 12623,2 | 6790,8 |
| 13.6.2. Облаштування та утримання системи штучного поливу зелених насаджень | 120 | 0 | 200 | 0 | 195 | 0 | 515 | 0 |
| 13.6.3. Утримання тепличного господарства | 400 | 340 | 600 | 197 | 780 | 286 | 1780 | 823 |
| 13.7.Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 4868,62 | 2503,3 | 8756,1 | 2973,4 | 11274,83 | 2776,6 | 24899,55 | 8253,3 |
| 13.7.1 Обслуговування та поточний ремонт електричних мереж вуличного освітлення, устаткування, обладнання та світлофорів | 2053 | 1800 | 2668 | 1870 | 3200 | 2120,2 | 7921 | 5790,2 |
| 13.7.2 Закупівля електричної енергії для вуличного освітлення вулиць | 1999,5 | 703,3 | 5000 | 844 | 6500 | 651,2 | 13499,5 | 2198,5 |
| 13.7.3 Ремонт та облаштування світлофорів | 90 | 0 | 135,3 | 9,4 | 520 | 5,2 | 745,3 | 14,6 |
| 13.7.4. Модернізація зовнішніх електромереж | 516,12 | 0 | 562,8 | 15 | 742,83 | 0 | 1821,75 | 15 |
| 13.7.5. Влаштування освітлювальних пішохідних переходів | 210 | 0 | 390 | 235 | 312 | 0 | 912 | 235 |
| 13.8. Придбання, встановлення та обслуговування засобів зовнішнього відеоспостереження | 1630 | 0 | 5832 | 542,9 | 179,2 | 233,3 | 7641,2 | 776,2 |
| 13.8.1.Придбання та встановлення камер зовнішнього відеоспостереження | 1500 | 0 | 5600 | 542,9 | 0 | 160,8 | 7100 | 703,7 |
| 13.8.2.Обслуговування камер зовнішнього відеоспостереження | 30 | 0 | 132 | 0 | 179,2 | 72,5 | 341,2 | 72,5 |
| 13.8.3. Виготовлення проектної документації та будівництво системи відеоспостереження | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 13.9. Проведення архітектурних конкурсів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 13.9.1. Проведення архітектурних конкурсів щодо облаштування благоустрою територій та об’єктів благоустрою Славутської міської територіальної громади | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 14.Реконструкція полігону твердих побутових відходів та виготовлення проектно-кошторисної документації | 2800 | 0 | 2700 | 0 | 2400 | 0 | 7900 | 0 |
| 14.1. Проведення тепогеодезичних робіт та інженерно-геологічних вишукувань та на виготовлення проектно-кошторисної документації | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 |
| 14.2.Кошти, передбачені на реконструкцію полігону для утилізації твердих побутових відходів | 2080 | 0 | 2700 | 0 | 2400 | 0 | 7180 | 0 |
| 15. Розвиток інфраструктури комунальних підприємств та проведення розрахунків за оренду комунального майна | 7700 | 273,7 | 9600 | 1440,8 | 15000 | 1928,9 | 32300 | 3643,4 |
| 15.1. Придбання основних засобів | 6000 | 273,7 | 7500 | 251,8 | 12400 | 932,3 | 25900 | 1457,8 |
| 15.2. Придбання запасних частин та матеріалів для ремонту засобів механізації | 0 | 0 | 900 | 575 | 1200 | 778,7 | 2100 | 1353,7 |
| 15.3. Дотація на часткове покриття збитків, в тому числі пов’язаних із веденням роботи по оренді комунального майна | 1700 | 0 | 1200 | 614 | 1400 | 217,9 | 4300 | 831,9 |
| 16. Реконструкція міського пляжу | 450 | 0 | 300 | 0 | 360 | 0 | 1110 | 0 |
| 17. Реконструкція міської оранжереї | 1080 | 0 | 545,4 | 0 | 324 | 0 | 1949,4 | 0 |
| 18. Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Славутський» | 1504 | 0 | 565 | 0 | 1080 | 0 | 3149 | 0 |
| 19. Реконструкція кладовищ та підтримання у належному стані об’єктів історії, монументального мистецтва та кладовищ | 2000 | 0 | 26000 | 0 | 3380 | 0 | 31380 | 0 |
| 20. Утримання в належному стані лісового господарства | 1540 | 775 | 1820 | 820 | 2171 | 760 | 5531 | 2355 |
| 21. Природоохоронні заходи | 168 | 0 | 201,6 | 0 | 241,2 | 0 | 610,8 | 0 |
| 22. Виготовлення проектної документації та реконструкція об'єктів благоустрою мікрорайону «Військове містечко» | 13200 | 432,34 | 13230 | 29,61 | 4443 | 0 | 30873 | 461,95 |
| 22.1. Виготовлення проектної документації та проведення реконструкції | 8100 | 432,34 | 8200 | 0 | 342 | 0 | 16642 | 432,34 |
| 22.2. Виготовлення проектної документації та реконструкція об'єктів благоустрою по вул. Ярослава Мудрого | 1100 | 0 | 1030 | 0 | 50 | 0 | 2180 | 0 |
| 22.3. Виготовлення проектної документації та реконструкція об'єктів благоустрою по від вул. Садова до вул. Звитяги | 4000 | 0 | 4000 | 29,61 | 4051 | 0 | 12051 | 29,61 |
| 23. Виготовлення проектної документації та ремонт тротуарів | 500 | 0 | 500 | 0 | 342 | 0 | 1342 | 0 |
| 24. Виготовлення проектної документації та реконструкція проїздів та площ | 1000 | 73,65 | 1100 | 0 | 1034 | 0 | 3134 | 73,65 |
| 25. Виготовлення проектної документації та реконструкція дороги по вул. Острозька | 5000 | 0 | 6700 | 0 | 6800 | 0 | 18500 | 0 |
| 26.Виготовлення проектної документації та реконструкція вул. Я. Мудрого | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 8970 | 0 | 22970 | 0 |
| 27. Виготовлення проектної документації та реконструкція вул. Гвардійська | 5000 | 0 | 2800 | 4910,47 | 2900 | 1034,92 | 10700 | 5945,39 |
| 28. Виготовлення проектної документації та реконструкція під’їзних шляхів до індустріального парку (промислового) парку "Славута" | 4700 | 0 | 5000 | 1520,61 | 4530 | 0 | 14230 | 1520,61 |
| Разом по КП „СЛАВУТА-СЕРВІС” | 133723,18 | 25158,94 | 196495,9 | 43999 | 198689,13 | 29690,77 | 528908,21 | 98848,71 |
| 29. Виготовлення ПКД, реконструкція, системи управління насосного обладнання водозаборів та насосних станцій Славутського УВКГ | 4550 | 37,5 | 6550 | 376 | 7550 | 666 | 18650 | 1079,5 |
| 29.1. Реконструкція водозабору „Центральний" | 400 | 0,0 | 600 | 120,4 | 1000 | 172,6 | 2000 | 293 |
| 29.2. Реконструкція водозабору “Південний” | 950 | 0,0 | 1150 | 54,9 | 1500 | 116,7 | 3600 | 171,6 |
| 29.3. Заміна та реконструкція насосного обладнання | 800 | 0,0 | 1200 | 98,0 | 1500 | 328,5 | 3500 | 426,5 |
| 29.4. Реконструкція очисних споруд фільтрів ФОВ-3,2 | 2000 | 37,5 | 3000 | 73,0 | 2700 | 17,5 | 7700 | 128 |
| 29.5. Заміна та реконструкція запірної арматури | 400 | 0,0 | 600 | 29,7 | 850 | 30,7 | 1850 | 60,4 |
| 30. Виготовлення ПКД та реконструкція насосних станцій каналізації | 2500 | 0 | 5000 | 115,9 | 5100 | 38,8 | 12600 | 154,7 |
| 31. Виготовлення та корегування ПКД , будівництво, реконструкція, капітальний ремонт водопровідних мереж, будівництво артезіанських свердловин та встановлення систем доочистки води на об’єктах соціальної сфери Славутської МТГ | 8100 | 47,2 | 8800 | 552,9 | 9800 | 1168,9 | 26700 | 1769 |
| 31.1. Реконструкція, капітальний ремонт водопровідних мереж | 6600 | 47,2 | 7100 | 552,9 | 7300 | 673,3 | 21000 | 1273,4 |
| 31.2. Будівництво водопровідних мереж та артезіанських свердловин | 1500 | 0 | 1700 | 0 | 2500 | 495,6 | 5700 | 495,6 |
| 32. Виготовлення ПКД, реконструкція каналізаційних очисних споруд міста | 1400 | 0 | 2700 | 0 | 3900 | 0 | 8000 | 0 |
| 33. Виготовлення ПКД, будівництво, капітальний ремонт та реконструкція каналізаційних мереж, колекторів, колодязів та люків по м. Славута | 13650 | 195,2 | 14186 | 708,9 | 16690 | 276,3 | 44526 | 1180,4 |
| 33.1. Виготовлення ПКД та реконструкція каналізаційних мереж | 4200 | 0 | 4700 | 0 | 4800 | 0 | 13700 | 0 |
| 33.2. Виготовлення ПКД, капітальний ремонт та будівництво каналізаційних мереж | 5600 | 0 | 6300 | 372,7 | 7200 | 259,3 | 19100 | 632 |
| 33.3. Капітальний ремонт та реконструкція самопливних каналізаційних колекторів | 3700 | 57,6 | 3000 | 325,1 | 4500 | 17 | 11200 | 399,7 |
| 33.4. Підняття горловин колодязів та заміна каналізаційних люків | 150 | 137,6 | 186 | 11,1 | 190 | 0 | 526 | 148,7 |
| 34. Виготовлення ПКД, реконструкція та заміна насосного парку | 600 | 0 | 850 | 0 | 950 | 0 | 2400 | 0 |
| 34.1. Заміна та реконструкція насосів | 600 | 0 | 700 | 0 | 750 | 0 | 2050 | 0 |
| 34.2. Заміна та реконструкція повітродувок | 0 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 350 | 0 |
| 35. Розвиток інфраструктури УВКГ та проведення розрахунків за оренду комунального майна | 12600 | 6500 | 13300 | 6900 | 16550 | 7888,1 | 42450 | 21288,1 |
| 35.1. Поповнення статутного капіталу комунальних підприємств | 4500 | 0 | 5000 | 5000 | 4500 | 1699,6 | 14000 | 6699,6 |
| 35.2. Ведення робіт по оренді комунального майна | 300 | 0 | 300 | 0 | 350 | 0 | 950 | 0 |
| 35.3.Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 7800 | 6500 | 4000 | 0 | 6700 | 3888,5 | 18500 | 10388,5 |
| 35.4. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0 | 0 | 4000 | 1900 | 5000 | 2300 | 9000 | 4200 |
| 36. Виготовлення ПКД, реконструкція та капітальний ремонт систем енергозабезпечення, теплопостачання | 1550 | 0 | 1750 | 12,2 | 1900 | 0 | 5200 | 12,2 |
| 36.1. Капітальний ремонт ПЛ-10кВ | 1400 | 0 | 1550 | 0 | 1650 | 0 | 4600 | 0 |
| 36.2. Заміна та реконструкція котлів | 150 | 0 | 200 | 12,2 | 250 | 0 | 600 | 12,2 |
| 37.Виготовлення ПКД, встановлення засобів будинкового обліку спожитої питної води | 5900 | 0 | 5900 | 0 | 6000 | 0 | 17800 | 0 |
| Разом по Славутському УВКГ | 50850 | 6779,9 | 59036 | 8665,9 | 68440 | 10038,1 | 178326 | 25483,9 |
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА СЛАВУТСЬКОЇ МТГ НА ПЕРІОД 2022-2024 РОКИ | 242563,16 | 34322,21 | 306777 | 54469,98 | 325151,21 | 41859,47 | 874491,37 | 130651,66 |

Секретар Славутської  міської ради	                                                                                  Світлана ФЕДОРЧУК