Додаток до рішення Славутської міської ради №22-50/2025 від 12 вересня 2025 р

ПРОГРАМА

«Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2025 - 2027 років»

(нова редакція)

1. Паспорт

Програми «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2025 - 2027 років»

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку виконавчого комітету Славутської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Норми законодавства | Бюджетний кодекс України |
| 3. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку виконавчого комітету Славутської міської ради |
| 4. | Співрозробник Програми | Комунальне підприємство «Славутське житлово-комунальне об’єднання», Комунальне підприємство «Славута-Сервіс» Славутської міської ради, Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет Славутської міської ради, який може делегувати виконання заходів, передбачених Програмою комунальним підприємствам громади, а саме: КП «Славутське ЖКО», КП «Славута-Сервіс» Славутської міської ради, Славутському УВКГ |
| 6. | Учасники Програми | Комунальне підприємство «Славутське житлово-комунальне об’єднання», Комунальне підприємство «Славута-Сервіс» Славутської міської ради, Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2025 - 2027 роки |
| 8. | Джерела фінансування | Бюджет Славутської МТГ, кошти комунальних підприємств Славутської МТГ, інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 1136225,8 тис. грн. |

2. Загальні положення

Житлово-комунальне господарство – це важлива галузь в системі народного господарства країни, яка через забезпечення населення та підприємств, установ і організацій відповідними послугами, істотно впливає на якісний стан життя громадян та розвиток економічних взаємовідносин у державі.

На сучасному етапі розвитку системи державного регулювання діяльності суб’єктів житлово-комунального господарства слід забезпечити створення умов, що сприятимуть розвитку ринкових відносин у його конкурентних секторах, впровадженню механізму, який стимулюватиме відновлення та розвиток інфраструктури у сфері водо -, теплопостачання і водовідведення, житлового господарства та благоустрою, підвищенню рівня соціального захисту населення.

Дана Програма розроблена на виконання положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про жилово-комунальні послуги», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України «Про теплопостачання», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про управління відходами», Закону України «Про поховання та похоронну справу», Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про систему громадського здоров’я», Закону України «Про енергетичну ефективність», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019р. № 690, Правил
надання послуги з постачання теплової енергії затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на ринку комунальних послуг», інших законодавчих та нормативно - правових актів України, що стосуються діяльності та розвитку житлово - комунального господарства.

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення надання якісних і доступних житлово - комунальних послуг для усіх груп споживачів без нанесення шкоди навколишньому природному середовищу та благоустрою територіальної громади.

4. Строки реалізації Програми

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади розрахована на період 2025 - 2027 років.

5. Житлово – комунальне господарство

На даний час житлово-комунальне господарство Славутської міської територіальної громади представляють наступні підприємства:

1. Комунальне підприємство «Славутське житлово-комунальне об’єднання» (надання послуги теплопостачання, обслуговування будинків, прибудинкових територій; спортивних майданчиків та інших об’єктів житлово-комунального господарства).

2. Комунальне підприємство «Славута-Сервіс» Славутської міської ради (операції з управління відходами, утримання міського полігону твердих побутових відходів, благоустрій та озеленення території громади, забезпечення її санітарно-технічного стану, утримання доріг, тротуарів, кладовищ і пляжу, ритуальні послуги).

3. Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства (водопостачання та водовідведення).

6. Фінансове забезпечення Програми

Реалізація заходів Програми забезпечується виконавчим комітетом Славутської міської ради за рахунок коштів, передбачених на зазначену мету у державному та місцевому бюджетах, коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження тридцятикілометрової зони АЕС, коштів комунальних підприємств Славутської МТГ та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Кошти, передбачені на виконання Програми за рахунок усіх джерел фінансування складають 1136225,8 тис. грн. (додаток до Програми), у тому числі:

- 2025 рік – 340764,2 тис. грн.;

- 2026 рік – 375175,3 тис. грн.;

- 2027 рік – 420286,3 тис. грн.

У разі істотних змін в економічному середовищі, а також змін чинного законодавства, що впливають на формування собівартості виконання даної Програми, її загальна вартість індексується на визначений коефіцієнт.

При наявності обґрунтованих підстав, фінансування Програми за рахунок одного джерела може замінюватися фінансуванням з іншого джерела надходження коштів, включаючи кошти державного, обласного та місцевого бюджетів, власні фінансові ресурси підприємств галузі житлово-комунального господарства, кошти підприємств, установ і організацій Славутської міської  територіальної громади та населення. А також при необхідності, фінансування одного заходу Програми може відбуватись за рахунок фінансових ресурсів, передбачених для реалізації іншого заходу.

У разі невиконання завдань Програми в запланованому році, дані роботи переносяться на наступні роки в межах строку дії Програми (2025 - 2027 р.р.).

Програма «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2025 - 2027 років» стане складовою частиною щорічних програм соціально – економічного розвитку Славутської міської територіальної громади на відповідні роки.

7. Завдання Програми

Для досягнення головної мети необхідно забезпечити виконання наступних завдань:

- Забезпечення культурно-побутових та житлово-комунальних потреб мешканців Славутської міської територіальної громади, а саме:

- комплексний розвиток житлово-комунального господарства в частині належного утримання, ефективної експлуатації та ремонту житла;

- будівництво, реконструкція, ремонт та утримання об'єктів комунального водопровідно-каналізаційного господарства;

- будівництво, реконструкція, ремонт та утримання об'єктів комунального теплопостачання;

- будівництво, реконструкція, ремонт та утримання дорожнього господарства, спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою, що перебувають у власності територіальної громади;

- забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;

- придбання, встановлення та обслуговування засобів зовнішнього відеоспостереження;

- організація благоустрою та озеленення громади;

- забезпечення санітарно-технічного стану, розширення та утримання полігону твердих побутових відходів;

- забезпечення природоохоронних заходів та утримання в належному стані лісового господарства;

- надання ритуальних послуг та утримання кладовищ і пляжу.

- Модернізація житлового господарства.

- Стимулювання роботи з підвищення якості послуг, сприяння конкуренції на суміжних ринках.

- Активізація роботи по створенню та ефективному функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

- Проведення ефективної енергозберігаючої політики (оптимізація витрат і втрат енергетичних та матеріальних ресурсів (палива, електричної енергії, води, теплової енергії, інше).

- Технічне регулювання та стандартизація у сфері житлово-комунального господарства.

- Розвиток та розширення сфери благоустрою.

- Створення сприятливого інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в розвиток галузі.

- Сприяти зміцненню фінансово-економічного потенціалу комунальних підприємств шляхом надання фінансової та ресурсної підтримки, необхідної для безперебійного виконання виробничих завдань, підвищення якості послуг та забезпечення стабільного їх функціонування..

- Ефективне та раціональне використання природних та сировинних ресурсів, майна комунальної власності, прозоре та ефективне надання їх у використання.

- Інформаційне забезпечення роботи галузі, створення спільного інформаційного простору.

- Підвищення рейтингу житлово-комунальних підприємств та наближення їх розвитку до європейських стандартів.

8. Заходи Програми

- Поточний та капітальний ремонт покрівлі житлового фонду.

- Капітальний ремонт систем внутрішніх мереж водопостачання.

- Ремонт  внутрішніх мереж  водовідведення.

- Капітальний та поточний ремонти під'їздів житлових будинків.

- Ремонт фасадів будинків житлового фонду.

- Покращення благоустрою прибудинкової території житлового фонду.

- Реконструкція житлового фонду.

- Реконструкція комунальних електричних мереж.

- Модернізація систем теплозабезпечення.

- Утеплення житлових будинків.

- Реконструкція комунальних котелень.

- Встановлення засобів технологічного обліку теплової енергії.

- Встановлення будинкових засобів обліку води.

- Забезпечення комунальних підприємств  спецтехнікою.

- Капітальний, поточний ремонти та утримання доріг та тротуарів.

- Реконструкція доріг та тротуарів.

- Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення із заміною світильників на енергозберігаючі.

- Прибирання та  санітарна очистка вулиць, утримання криниць, утримання та ремонт зупинок і їх встановлення, утримання та ремонт лавочок і встановлення нових.

- Встановлення урн, будівництво майданчиків та розміщення на них контейнерів з роздільного збору твердих побутових відходів.

- Утримання в належному  експлуатаційному стані зливової каналізації.

- Благоустрій, утримання та реконструкція міських кладовищ.

- Облаштування та утримання міського зеленого господарства.

- Встановлення пристроїв регулювання вуличного руху.

- Встановлення відеокамер зовнішнього спостереження.

- Розширення  полігону твердих побутових відходів.

- Поповнення статутного капіталу комунальних підприємств.

- Утримання та реконструкція міського пляжу

- Реконструкція міської оранжереї.

- Реконструкція кладовищ та підтримання у належному стані об’єктів історії, монументального мистецтва та кладовищ.

- Виготовлення проектної документації та реконструкції об’єктів благоустрою мікрорайону «Військове містечко».

- Виготовлення проектної документації, капітальний ремонт та реконструкція перехресть.

- Виготовлення проектної документації та реконструкція проїздів.

- Виготовлення проектної документації та реконструкція об’єктів благоустрою.

- Проведення реконструкції системи управління насосного  обладнання на водозаборах „Центральний” та «Південний».

- Реконструкція насосних станцій системи каналізації.

- Будівництво та реконструкція водопровідних мереж та встановлення систем доочистки води на об’єктах соціальної сфери.

- Реконструкція міських очисних споруд.

- Реконструкція  каналізаційних очисних споруд м. Славути.

- Капітальний ремонт та реконструкція каналізаційних мереж, колекторів, колодязів та люків по м. Славута.

- Реконструкція та заміна насосного парку на очисних спорудах міста.

- Встановлення  засобів будинкового обліку спожитої питної води.

- Інші заходи, спрямовані на забезпечення стабільної та безперебійної роботи комунальних підприємств з метою забезпечення надання якісних послуг населенню громади.

9. Очікувані результати від виконання Програми

Реалізація завдань та заходів Програми забезпечить надання якісних, у необхідному обсязі, за економічно обгрунтованими цінами і тарифами житлово – комунальних послуг споживачам, в тому числі із застосуванням ринкових механізмів (надання послуг на альтернативних засадах); зниження собівартості надання цих послуг, включаючи впровадження енергозберігаючих технологій, зменшення питомої ваги експлуатаційних витрат, використання альтернативних джерел енергоресурсів; сталість тенденції до уповільнення зростання тарифів при відповідному зростанні цін світового ринку на товари і послуги та мінімізацію впливу діяльності підприємств житлово – комунального господарства на навколишнє природне середовище.

10. Виконавці Програми та їх координатори

Виконавці Програми: Виконавцем Програми «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2025-2027 років» є Виконавчий комітет Славутської міської ради, який може делегувати виконання заходів, передбачених цією Програмою комунальним підприємствам Славутської міської територіальної громади, а саме: Комунальному підприємству «Славутське житлово-комунальне об’єднання», Комунальному підприємству «Славута-Сервіс» Славутської міської ради, Славутському управлінню водопровідно-каналізаційного господарства.

Координатори Програми: перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник управління житлово- комунального господарства, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку Виконавчого комітету Славутської міської ради, начальник управління капітального будівництва Виконавчого комітету Славутської міської ради.

Секретар  Славутської міської ради                                      Світлана ФЕДОРЧУК

Додаток

до Програми «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2025-2027 років»

Зведений кошторис Програми «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2025-2027 років»

| № | Назва підпрограми | Роки |  |  | Всього за 2025-2027 роки, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 рік, тис.грн. | 2026 рік, тис.грн. | 2027 рік, тис.грн. |  |
| КП «СЛАВУТСЬКЕ ЖКО» |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт житлового господарства | 13307,9 | 12690,1 | 12459,1 | 38457,1 |
| 1.1 | Капітальний ремонт покрівлі | 4036,2 | 4364 | 4670,1 | 13070,3 |
| 1.2 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання | 2685,1 | 2540,8 | 896,9 | 6122,8 |
| 1.3 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж, водовідведення (каналізації) | 924,2 | 1020,4 | 1080,6 | 3025,2 |
| 1.4 | Капітальний ремонт під’їздів | 716,4 | 895,2 | 1895,2 | 3506,8 |
| 1.5 | Заміна дерев’яних дверей на металеві у під’їздах | 95,9 | 75,5 | 80 | 251,4 |
| 1.6 | Ремонт фасадів будинків житлового фонду | 645,7 | 712,9 | 755 | 2113,6 |
| 1.7 | Благоустрій прибудинкових територій будинків житлового фонду | 1468 | 831,3 | 831,3 | 3130,6 |
| 1.8 | Капітальний ремонт ліфтового господарства | 1236,4 | 750 | 750 | 2736,4 |
| 1.9 | Придбання нових ліфтів | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
| 2 | Виготовлення ПКД та реконструкція, капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч. застарілого | 5654 | 4341,5 | 4062,9 | 14058,4 |
| 2.1 | Реконструкція житлового фонду | 2047,4 | 734,9 | 456,3 | 3238,6 |
| 2.2 | Капітальний ремонт житлового фонду | 3606,6 | 3606,6 | 3606,6 | 10819,8 |
| 3 | Виготовлення ПКД, реконструкція електричних внутрішньо будинкових мереж житлових будинків | 1088,6 | 921,4 | 1306,1 | 3316,1 |
| 3.1 | Заміна систем електричних мереж | 638,1 | 796 | 930,6 | 2364,7 |
| 3.2 | Заміна світлових точок | 450,5 | 125,4 | 375,5 | 951,4 |
| 4 | Виготовлення ПКД, модернізація житлового фонду | 1328,7 | 1524,6 | 1720,5 | 4573,8 |
| 4.1 | Модернізація систем тепло -забезпечення | 1328,7 | 1524,6 | 1720,5 | 4573,8 |
| 5 | Енергозбереження та економія паливно-енергетичних ресурсів в житлово-комунальній сфері | 5957,2 | 6572,2 | 5447,6 | 17977 |
| 5.1 | Теплоізоляція фасадів житлових будинків | 5957,2 | 6572,2 | 5447,6 | 17977 |
| 6 | Виготовлення ПКД, реконструкція теплових мереж та котелень | 56199,3 | 37011 | 42531,1 | 135741,4 |
| 6.1 | Реконструкція котелень, теплових мереж | 4938,1 | 6220,8 | 3128,5 | 14287,4 |
| 6.2 | Встановлення та виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт із тепловими електростанціями та когенераційними установками у рамках реалізації Частини 2 інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». | 44000 | 24695 | 24695 | 93390 |
| 6.3 | Заміна старих мереж теплопостачання на попередньо ізольовані труби | 5261,2 | 6095,2 | 6707,6 | 18064 |
| 6.4 | Розбудова власних розподільчих енергетичних мереж для забезпечення передачі електроенергії до котелень міста та об’єктів критичної інфраструктури (з метою розподілення електричної енергії, що виробляється когенераційною газопоршневою установкою) у рамках реалізації Частини 2 інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». | 2000 | 8000 | 8000 | 18000 |
| 7 | Виготовлення ПКД, встановлення засобів обліку теплової енергії та води | 1706,52 | 867,5 | 1500 | 4074,02 |
| 7.1 | Виготовлення ПКД, встановлення засобів технологічного обліку теплової енергії | 1126,52 | 0 | 0 | 1126,52 |
| 7.2 | Встановлення будинкових засобів обліку води | 0 | 287,5 | 0 | 287,5 |
| 7.3 | Проведення модернізації комерційних засобів обліку | 580 | 580 | 1500 | 2660 |
| 8 | Розвиток інфраструктури комунальних підприємств та проведення розрахунків за оренду комунального майна | 24092 | 23437 | 23777 | 71306 |
| 8.1 | Придбання основних засобів | 2584 | 1584 | 1784 | 5952 |
| 8.2 | Дотація на часткове покриття збитків | 1132 | 710 | 750 | 2592 |
| 8.3 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 12266 | 12000 | 12000 | 36266 |
| 8.4 | Виготовлення проектної документації, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель виконавчого комітету Славутської міської ради | 800 | 800 | 900 | 2500 |
| 8.5. | Відшкодування витрат на опалення благодійних та громадських організацій та протирадіаційних укриттів | 310 | 343 | 343 | 996 |
| 8.6. | Фінансова підтримка для стабільної роботи підприємства | 7000 | 8000 | 8000 | 23000 |
| Разом по КП «Славутське ЖКО» |  | 109334,2 | 87365,3 | 92804,3 | 297503,8 |
| КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» |  |  |  |  |  |
| 9 | Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг на території Славутської міської територіальної громади (капітальний, поточний ремонти, поточне утримання доріг, тратуарів, мостів в належному стані) | 38970 | 56070 | 65830 | 160870 |
| 9.1 | Поточний ремонт доріг та тротуарів | 9000 | 10800 | 13000 | 32800 |
| 9.2 | Поточний ремонт мостів та містків | 1000 | 10800 | 13000 | 24800 |
| 9.3 | Реконструкція та капітальний ремонт доріг | 1000 | 3000 | 5000 | 9000 |
| 9.4 | Реконструкція та капітальний ремонт тротуарів | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 9.5 | Реконструкція та капітальний ремонт мостів та пішохідних містків | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 |
| 9.6 | Підсипка та поточний ремонт ґрунтових доріг гравійно-пісчаною сумішшю | 4000 | 4800 | 5760 | 14560 |
| 9.7 | Нанесення дорожньої розмітки | 520 | 630 | 760 | 1910 |
| 9.8 | Виготовлення та погодження схем організації дорожнього руху, встановлення і утримання дорожніх знаків, інформаційних вказівників | 500 | 600 | 720 | 1820 |
| 9.9 | Облаштування засобів заспокоєння руху | 200 | 240 | 290 | 730 |
| 9.10 | Заміна автобусних зупинок (придбання встановлення) | 450 | 800 | 980 | 2230 |
| 9.11 | Поточне утримання дорожньої інфраструктури (в т.ч. в зимовий період) | 5500 | 6600 | 7920 | 20020 |
| 9.12 | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт, реконструкцію доріг, тротуарів, штучних споруд,мостів | 800 | 1800 | 2400 | 5000 |
| 10 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 19950 | 25740 | 29122 | 74812 |
| 10.1 | Виготовлення проектно- кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 300 | 380 | 450 | 1130 |
| 10.2 | Будівництво мереж вуличного освітлення | 3000 | 3600 | 4200 | 10800 |
| 10.3 | Реконструкція / модернізація зовнішніх електромереж | 3800 | 3000 | 1500 | 8300 |
| 10.4 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 2300 | 2700 | 3200 | 8200 |
| 10.5 | Обслуговування /утримання та поточний ремонт зовнішніх електричних мереж, устаткування, обладнання та світлофорів | 3800 | 4560 | 5472 | 13832 |
| 10.6 | Закупівля електричної енергії для вуличного освітлення вулиць | 5400 | 6500 | 7800 | 19700 |
| 10.7 | Влаштування освітлювальних пішохідних переходів | 400 | 500 | 500 | 1400 |
| 10.8 | Заміна, встановлення(будівництво) світлофорів ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 950 | 4500 | 6000 | 11450 |
| 11 | Утримання, ремонт (встановлення, облаштування) елементів та об’єктів благоустрою комунальної власності, придбання та встановлення малих архітектурних форм та ін. | 7400 | 11900 | 12700 | 32000 |
| 12 | Придбання штучної новорічної ялинки, святкових інсталяцій | 200 | 300 | 2300 | 2800 |
| 13 | Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку, тощо) | 330 | 400 | 500 | 1230 |
| 14 | Забезпечення належного санітарного стану території громади | 11080 | 13480 | 16040 | 40600 |
| 14.1 | Прибирання та санітарна очистка вулиць | 8700 | 10400 | 12500 | 31600 |
| 14.2 | Придбання та встановлення урн | 180 | 160 | 160 | 500 |
| 14.3 | Придбання контейнерів (1,1м3) | 500 | 600 | 720 | 1820 |
| 14.4 | Придбання контейнерів для роздільного збору (сортування) відходів | 600 | 800 | 1000 | 2400 |
| 14.5 | Улаштування, розширення контейнерних майданчиків (спорудження огорож тощо) | 600 | 720 | 860 | 2180 |
| 14.6 | Спорудження, влаштування пунктів компостування рослинних решток | 500 | 800 | 800 | 2100 |
| 15 | Утримання в належному експлуатаційному стані ливневих канав та зливної каналізації | 2300 | 2520 | 3740 | 8560 |
| 15.1 | Поточне утримання, ремонт каналів та канав стічної ливневої каналізації | 600 | 720 | 860 | 2180 |
| 15.2 | Будівництво водовідвідних каналів, ливневої каналізації, в т.ч. виготовлення ПКД | 1700 | 1800 | 2880 | 6380 |
| 16 | Забезпечення благоустрою/ утримання кладовищ, меморіалів, безоплатні поховання | 1600 | 1950 | 2360 | 5910 |
| 16.1 | Утримання кладовищ, меморіалів | 1500 | 5000 | 5000 | 11500 |
| 16.2 | Безоплатні поховання померлих одиноких громадян; громадян, від поховання яких відмовилися рідні; осіб без певного місця проживання; знайдених невпізнаних трупів | 100 | 150 | 200 | 450 |
| 17 | Утримання зелених насаджень, зелене будівництво | 4800 | 5780 | 7000 | 17580 |
| 17.1 | Поточне утримання зеленого господарства (теплиць, розсадників та ін.) | 4400 | 5280 | 6300 | 15980 |
| 17.2 | Зелене будівництво (створення нових зелених насаджень, розсадників, теплиць та реконструкція наявних) | 400 | 500 | 700 | 1600 |
| 18 | Утримання в належному стані лісового господарства | 2200 | 2640 | 3100 | 7940 |
| 19 | Утримання, дообладнення системи відеоспостереження (придбання, встановлення та обслуговування засобів системи зовнішнього відеоспостереження) | 500 | 580 | 680 | 1760 |
| 20 | Проведення архітектурних конкурсів щодо облаштування благоустрою територій та об’єктів благоустрою Славутської МТГ | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 21 | Розвиток інфраструктури комунальних підприємств та проведення розрахунків за оренду комунального майна | 14600 | 11000 | 16600 | 42200 |
| 21.1 | Придбання основних засобів | 12000 | 8000 | 13000 | 33000 |
| 21.2 | Придбання запасних частин та матеріалів для ремонту засобів механізації | 1400 | 1600 | 1900 | 4900 |
| 21.3 | Дотація на часткове покриття збитків, в тому числі пов’язаних із веденням роботи по оренді комунального майна | 1200 | 1400 | 1700 | 4300 |
| 22 | Капітальний ремонт спорткомплексу по вул Покровській ( в т.ч. ПКД) | 9000 | 12000 | 13000 | 34000 |
| 23 | Капітальний ремонт укриттів (ПРУ) | 5000 | 3000 | 0 | 8000 |
| 24 | Реконструкція міського пляжу | 650 | 300 | 360 | 1310 |
| 25 | Реконструкція теплиці | 600 | 1500 | 1500 | 3600 |
| 26 | Реконструкція полігону твердих побутових відходів( в т.ч. ПКД) | 9000 | 4000 | 3000 | 16000 |
| 27 | Реконструкція, облаштування зон відпочинку ( парк "Славутський", сквер біля Палацу культури, пл.Шевченка) | 800 | 5500 | 5500 | 11800 |
| 28 | Паспортизація доріг | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
| 29 | Поповнення статутного капіталу, в тому числі для придбання техніки в лізинг або кредит | 4000 | 3000 | 3000 | 10000 |
| 30 | Розчищення басейну річки Богушівка з влаштуванням пляжної зони | 0 | 800 | 800 | 1600 |
| 31 | Будівництво підземних майданчиків для роздільного збору ТПВ | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| Разом по КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» |  | 135980 | 165760 | 191632 | 493372 |
| СЛАВУТСЬКЕ УВКГ |  |  |  |  |  |
| 30 | Виготовлення ПКД, реконструкція, системи управління насосного обладнання водозаборів та насосних станцій Славутського УВКГ | 8300 | 10300 | 11850 | 30450 |
| 30.1 | Реконструкція водозабору „Центральний",в т.ч .ВНС-2 | 1500 | 2000 | 2300 | 5800 |
| 30.2 | Реконструкція водозабору “Південний” | 2000 | 2100 | 2250 | 6350 |
| 30.3 | Заміна та реконструкція насосного обладнання | 1500 | 1800 | 2000 | 5300 |
| 30.4 | Капітальний ремонт станції знезалізнення води( фільтрів ФОВ-3,2) | 2100 | 3000 | 3500 | 8600 |
| 30.5 | Заміна та реконструкція запірної арматури | 700 | 900 | 1300 | 2900 |
| 30.6 | Впровадження геоінформаційної системи, створення гідравлічної моделі системи водопостачання | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| 31 | Виготовлення ПКД та реконструкція насосних станцій каналізації | 3000 | 6000 | 6800 | 15800 |
| 32 | Виготовлення та корегування ПКД , будівництво, реконструкція, капітальний ремонт водопровідних мереж, будівництво артезіанських свердловин та встановлення систем доочистки води на об’єктах соціальної сфери Славутської МТГ | 10500 | 11800 | 13000 | 35300 |
| 32.1 | Реконструкція, капітальний ремонт водопровідних мереж | 7500 | 8300 | 9000 | 24800 |
| 32.2 | Будівництво водопровідних мереж та артезіанських свердловин | 3000 | 3500 | 4000 | 10500 |
| 33 | Виготовлення ПКД, реконструкція каналізаційних очисних споруд (КОС) міста | 3000 | 5000 | 10000 | 18000 |
| 34 | Виготовлення ПКД, будівництво, капітальний ремонт та реконструкція каналізаційних мереж, колекторів, колодязів та люків по м. Славута | 15700 | 18250 | 19600 | 53550 |
| 34.1 | Виготовлення ПКД та реконструкція каналізаційних мереж | 5000 | 6000 | 6500 | 17500 |
| 34.2 | Виготовлення ПКД, капітальний ремонт та будівництво каналізаційних мереж | 6000 | 7100 | 7500 | 20600 |
| 34.3 | Капітальний ремонт та реконструкція самопливних каналізаційних колекторів | 4500 | 4900 | 5300 | 14700 |
| 34.4 | Підняття горловин колодязів та заміна каналізаційних люків | 200 | 250 | 300 | 750 |
| 35 | Виготовлення ПКД, реконструкція та заміна насосного парку | 1600 | 1900 | 2000 | 5500 |
| 35.1 | Заміна та реконструкція насосів | 1000 | 1200 | 2000 | 4200 |
| 35.2 | Заміна та реконструкція повітродувок | 600 | 700 | 0 | 1300 |
| 36 | Розвиток інфраструктури УВКГ та проведення розрахунків за оренду комунального майна | 35350 | 42350 | 47400 | 125100 |
| 36.1 | Поповнення статутного капіталу комунальних підприємств | 5000 | 5000 | 5500 | 15500 |
| 36.2 | Ведення робіт по оренді комунального майна | 350 | 350 | 400 | 1100 |
| 36.3 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 11500 | 15000 | 17000 | 43500 |
| 36.4 | Придбання апарата для стикового зварювання ПЕ труб | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 36.5 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 5 200 | 5000 | 6 000 | 16 200 |
| 36.6 | Ремонт покрівель будівель водозаборів "Центральний", "Південний", КНС, ОС, лазні | 3000 | 3500 | 3800 | 10300 |
| 36.7 | Придбання спецтехніки в т.ч. автокрана | 5000 | 5500 | 5700 | 16200 |
| 36.8. | Фінансова підтримка для стабільної роботи підприємства | 5000 | 8000 | 9000 | 22000 |
| 37 | Виготовлення ПКД, реконструкція та капітальний ремонт систем енергозабезпечення, теплопостачання | 11500 | 19950 | 18200 | 49650 |
| 37.1 | Капітальний ремонт ПЛ-10кВ | 2000 | 2500 | 2750 | 7250 |
| 37.2 | Виготовлення ПКД, реконструкція електромереж з будівництвом СЕС | 5 000 | 8 000 | 2 500 | 15 500 |
| 37.3 | Термомодернізація будівель водозабору "Центральний", ОС | 3500 | 4000 | 4500 | 12000 |
| 37.4 | Оптимізація потужності трансформаторних підстанцій |  | 450 | 450 | 900 |
| 37.5 | Впровадження автономного комплексу енергоживлення |  | 3 000 | 4 000 | 7 000 |
| 37.6 | Інші заходи, спрямовані на енергозбереження та енергоефективність підприємства | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 7 000 |
| 38 | Виготовлення ПКД, встановлення засобів будинкового обліку спожитої питної води | 6500 | 6500 | 7000 | 20000 |
| Разом по Славутському УВКГ |  | 95450 | 122050 | 135850 | 353150 |
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  | 340764,2 | 375175,3 | 420286,3 | 136225,8 |

Секретар Славутської  міської ради                                         Світлана ФЕДОРЧУК