ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Славутської міської ради

від 12.06.2026 р. № 07-59/2026

Програма інформатизації Славутської міської ради на 2026-2028 роки

І. Паспорт

програми інформатизації органу місцевого самоврядування

| (найменування програми, проекту, робіт з інформатизації органу місцевого самоврядування (далі – Програма)) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Найменування територіальної громади | Славутська міська територіальна громада |  |  |  |
| 2. | Код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад | UA68060270000042174 |  |  |  |
| 3. | Заголовок, дата, номер розпорядчого документа про розроблення проекту Програми | Розпорядження Славутського міського голови від 18.09.2025 № 215/2025-р «Про створення робочої групи для напрацювання заходів Програми інформатизації Славутської міської територіальної громади» |  |  |  |
| 4. | Дата погодження проєкту Програми Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації | 13.05.2026 |  |  |  |
| 5. | Мета Програми | Підвищення ефективності управління Славутською міською територіальною громадою, якості та доступності публічних послуг шляхом впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення розвитку цифрової інфраструктури, кібербезпеки та цифрової грамотності населення |  |  |  |
| 6. | Розробник Програми | Робоча група створена розпорядженням Славутського міського голови від 18.09.2025 № 215/2025-р «Про створення робочої групи для напрацювання заходів Програми інформатизації Славутської міської територіальної громади» |  |  |  |
|  |  | (назва структурного підрозділу органу місцевого самоврядування) |  |  |  |
| 7. | Керівник Програми | Керуючий справами Виконавчого комітету Славутської міської ради Крута Вікторія Леонтіївна |  |  |  |
|  |  | (посада, власне імʼя та прізвище) |  |  |  |
| 8. | Відповідальні за виконання заходів Програми | Структурні підрозділи Виконавчого комітету Славутської міської ради, а саме: - Відділ бухгалтерського обліку; - Відділ програмного забезпечення; - Загальний відділ; - Управління економічного розвитку; - Управління інформаційного забезпечення та внутрішньої політики; - Управління культури; - Управління містобудування та архітектури; - Управління освіти; Комунальні підприємства Славутської міської ради, а саме: - КП «Славута Сервіс» - КП «Славутська МЛ» - КП «Славутський центр ПМСД» |  |  |  |
|  |  | (структурні підрозділи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації) |  |  |  |
| 9. | Строк виконання Програми | ІІ півріччя 2026–2028 роки |  |  |  |
| 10. | Джерела та обсяги фінансування | Всього | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Загальний обсяг, тис. грн, | 29 611,26 | 11 960,0 | 11 262,66 | 6 388,60 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | місцевий бюджет Славутської міської територіальної громади | 12 865,0 | 5 196,18 | 4 893,21 | 2 775,61 |
|  | інші джерела | 16 746,26 | 6 763,82 | 6 369,45 | 3 612,99 |

ІІ. Загальні положення

Програма інформатизації Славутської міської ради 2026–2028 роки (далі — Програма)  розроблена з урахуванням вимог

- Закону України «Про Національну програму інформатизації»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2024 року № 119 «Деякі питання Національної програми інформатизації»;

- наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29 березня 2023 року № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2023 року за № 625/39681.                                           - постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 року № 757 «Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»;

- ДСТУ EN 301 549:2022 «Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ»;

- інших актів законодавства.

Підставами для розроблення Програми є:

- Стратегія розвитку Славутської міської територіальної громади до 2027 року, яка визначає стратегічні цілі щодо створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу, підтримки підприємництва та розбудови інфраструктури для залучення інвесторів;

- Програма соціально-економічного та культурного розвитку Славутської міської територіальної громади на 2026 рік, затверджена рішенням сесії Славутської міської ради від 06 лютого 2026 року № 04-56/2026, пріоритетами якої є відновлення і модернізація інфраструктури, підвищення якості послуг та стимулювання інвестиційної діяльності.

- результати вимірювання індексу цифрової трансформації (далі - ІЦТ) Славутської міської територіальної громади станом на 01 липня 2025 року, який становить 53,33 бала зі 100 можливих, що свідчить про наявність суттєвого потенціалу для цифрового розвитку;

- Звіт за результатами дослідження стану цифрової готовності Славутської міської територіальної громади (ІІІ квартал 2025 року), який визначив ключові проблеми та пріоритети цифрової трансформації.

Програма визначає мету, пріоритетні напрями, завдання та обсяги фінансування у сфері інформатизації Славутської міської територіальної громади на 2026–2028 роки і є складовою частиною Національної програми інформатизації.

Виконання Програми забезпечить системний підхід до цифрової трансформації громади, підвищення ефективності управління, якості публічних послуг, рівня кібербезпеки та цифрової грамотності населення.

ІІІ. Аналіз стану інформатизації та основних тенденцій цифрової трансформації території Славутської міської територіальної громади; визначення проблем, що потребують розв'язання

3.1. Загальна характеристика цифрового розвитку громади

Славутська міська територіальна громада об'єднує 3 населених пункти (м. Славута, с. Варварівка, с. Голики), 1 старостинський округ, має площу 69,87 км² та населення близько 34 918 осіб. На момент дослідження в громаді також проживало 1 845 внутрішньо переміщених осіб.

Загальний індекс цифрової трансформації громади розміщений на сайті https://hromada.gov.ua/ Міністерства цифрової трансформації України (далі - ІЦТ), виміряний станом на 01 липня 2025 року, становить 53,33 бала зі 100 можливих. Оцінювання здійснено за чотирма кластерами:

| Кластер ІЦТ | Бали |
| --- | --- |
| Цифрова економіка | 85,1 |
| Цифрові навички | 52,4 |
| Цифрові публічні послуги | 52,3 |
| Цифрова інфраструктура | 44,74 |

Повноваження з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) у Славутській міській раді віднесено до посадових обов'язків керуючого справами. Створено відділ програмного забезпечення, який відповідає за інсталяцію, налаштування та підтримку програмного забезпечення, моніторинг серверного та мережевого обладнання, розробку та впровадження програмних рішень, забезпечення інформаційної безпеки, підтримку інтернет-ресурсів та систему голосування міської ради.

3.2. Стан ІТ-інфраструктури органу місцевого самоврядування

Комп'ютерна техніка. У Славутській міській раді наявні 86 комп'ютерів та 12 ноутбуків. З них 74 комп'ютери та 5 ноутбуків експлуатуються понад три роки, 7 комп'ютерів потребують заміни. Наявні 56 одиниць офісної техніки, з яких 52 (понад 92 %) перебувають в експлуатації більше трьох років, 8 одиниць потребують заміни.

Програмне забезпечення. На 98 комп'ютерах встановлено операційні системи сімейства Windows. Використовується 15 пакетів Microsoft Office. На 83 комп'ютерах застосовуються офісні пакети LibreOffice. Антивірусний захист встановлено на 97 комп'ютерах. Також функціонують інформаційні системи на базі операційних систем Debian та Ubuntu. Питання ліцензійної відповідності програмного забезпечення перебуває на стадії врегулювання.

Серверне обладнання. Функціонують 3 сервери з операційними системами Debian, Ubuntu: перший — «все в одному» на базі віртуалізації Proxmox, другий — для системи голосування «ГОЛОС», третій — для відеотрансляцій. Один сервер експлуатується понад три роки, є потреба у придбанні ще одного сервера. Для захисту серверів застосовуються апаратно-програмні засоби, джерело безперебійного живлення та система EcoFlow із сонячними панелями.

Мережева інфраструктура. Мережа представлена 27 керованими комутаторами (23 з яких працюють понад три роки), 144 мережевими портами (задіяні 98), 10 точками доступу Wi-Fi. Близько 30 пристроїв підключаються через Wi-Fi. Використовується обладнання Mikrotik, UniFi, TP-Link та Zyxel. Остання масштабна модернізація мережі проводилася у 2020 році.

Підключення до мережі Інтернет. Структурні підрозділи підключені зі швидкістю 600/100/50 Мбіт/с (будівля Виконавчого комітету Славутської міської ради: 600 — X-CITY, 50 — Укртелеком; будівля Центру надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Славутської міської ради (далі - ЦНАП): 100 — X-CITY, 50 — Укртелеком). Тип підключення — GPON (оптичний кабель). Передбачено альтернативний доступ до Інтернету та резервні джерела живлення.

3.3. Стан кібербезпеки

Показник кібербезпеки за ІЦТ становить 5,53 бала зі 100, що є критично низьким рівнем.

У Виконавчому комітеті Славутської міської ради призначено відповідальну особу за кібербезпеку.

У ЦНАП введено в експлуатацію два автоматизованих робочих місця з комплексною системою захисту інформації (далі - КСЗІ) для взаємодії з підсистемою «Оформлення документів, що посвідчують особу» Єдиної інформаційно-аналітичної системи Державної міграційної служби України. КСЗІ має атестат відповідності.

Захист інформаційних ресурсів здійснюється за допомогою фаєрволу маршрутизатора, ModSecurity та Wordfence Security для сайтів на WordPress, Cisco Umbrella для мережі. На 97 комп'ютерах щоквартально проводиться контроль актуальності операційних систем та їх оновлення.

Громада розташована в 30-кілометровій зоні спостереження Хмельницької АЕС, що додатково підвищує вимоги до інформаційної безпеки та систем оповіщення.

3.4. Електронне урядування та е-демократія

Електронний документообіг. У Славутській міській раді не впроваджено систему електронного документообігу. Для ведення бухгалтерського обліку використовується програмне забезпечення «Дебет ПЛЮС».

Офіційний вебсайт (slavuta-mvk.gov.ua) — середня кількість активних користувачів 30 000 на місяць. На порталі реалізовано інструменти електронної демократії та електронного урядування: е-петиції (32 петиції, 2 036 підписантів), громадський бюджет (4 076 голосів), е-звернення та е-консультації. Загальна кількість оголошень про публічні закупівлі за увесь час — 5 534. Громада перебуває в процесі переходу на платформу СВОЇ від Міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа» у рамках програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (далі -EGAP)

Відкриті дані. Славутська міська рада зареєстрована як розпорядник інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. У володінні ради — 184 набори даних, усі оприлюднені. Затверджено порядок оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних. Функціонує міський портал відкритих даних на базі вільного програмного забезпечення CKAN.

Трансляції. Здійснюються публікації відеозаписів засідань Славутської міської ради, засідань її постійних комісій. Протягом 2025 року опубліковано 61 відеозапис на відеохостингу  YouTube.

3.5. Стан інформатизації галузей

ЦНАП. Центр надання адміністративних послуг працює з 2013 року, надає 397 послуг. У центрі — 8 адміністраторів (4 вакансії). Функціонують віддалене робоче місце у с. Варварівка та мобільний ЦНАП. З 2019 року запроваджено електронний документообіг на базі «Smart-послуги» (22 користувачі), проте система не інтегрована з СЕВ ОВВ. Впроваджено е-чергу, зчитувачі ID-карток, шеринг документів, послуги з оформлення паспортів та реєстрації транспортних засобів. Технічний стан ЦНАП потребує оновлення: 22 комп'ютери та 20 одиниць офісної техніки підлягають заміні; з 22 ОС Windows лише 3 ліцензовані.

Освіта. У громаді функціонує 21 заклад освіти. Усі заклади забезпечені доступом до Інтернету (50–1000 Мбіт/с). Загальна кількість комп'ютерної техніки — 127 одиниць, з яких 100 працюють понад 3 роки, 20 потребують заміни. Функціонують 13 комп'ютерних класів, 1 STEM/STEAM-лабораторія, кабінет робототехніки. У 9 закладах впроваджено систему «КУРС: Школа», в 9 — е-журнали та е-щоденники. Заклади не беруть участі у тестуванні платформи «Дія.Мрія». Не запроваджено е-чергу для зарахування дітей до дошкільних закладів.

Охорона здоров'я. Медична допомога надається КП «Славутська міська лікарня ім. Ф.М. Михайлова» та КП «Славутський центр ПМСД» Славутської міської ради. Заклади підключені до Інтернету (1000 Мбіт/с, PON). З 2019–2020 років впроваджено медичну інформаційну систему «Helsi» (100 активних користувачів), телемедицину (46 консультацій/рік). Комп'ютерний парк: 40 ПК (29 потребують заміни) та 189 ноутбуків (56 потребують заміни); з 229 ПК з Windows лише 66 ліцензовані, 168 нелегальних MS Office.

Культура та туризм. Функціонують 3 бібліотеки, 1 музей, 1 мистецька школа. У закладах культури — 30 одиниць техніки, питання ліцензійної відповідності програмного забезпечення перебуває на стадії врегулювання. Відсутні автоматизована бібліотечна система (АБІС), Wi-Fi зони, локальні мережі. Експонати музею не марковані QR-кодами, фонди не оцифровані. Відсутній туристичний портал. 27 об'єктів культурної спадщини потребують оцифрування.

Безпека. Система відеоспостереження функціонує з 2020 року та налічує 42 муніципальні IP-камери, надано доступ до системи відеоспостереження для відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції. Системи екстреного оповіщення модернізовано у 2021 році, впроваджено дистанційне керування (SPB-RC31). Системи оповіщення не інтегровані з відеоспостереженням. Відсутні ситуаційний центр та комплексна система оповіщення.

ЖКГ та енергоефективність. Відсутня геоінформаційна система (далі -ГІС) для управління об'єктами житлово-комунального господарства. Функціонує аналітично-інформаційна система «Енергобаланс» власної розробки (з 2011 року, 20 користувачів). Впроваджено е-сервіс зворотного зв'язку (OpenCity). Наявні три комунальні підприємства Славутської міської ради: КП «Славута-Сервіс», Славутське УВКГ, КП «Славутське ЖКО».

Геопросторове планування. З 2019 року функціонує ГІС містобудівного кадастру (SoftPro, 4 користувачі, 91 шар). Є потреба у додаткових ліцензіях та впровадженні підсистем кадастру. Відсутній комплексний план просторового розвитку.

3.6. Визначення проблем, що потребують розв'язання

За результатами аналізу визначено такі ключові проблеми:

1. Недостатній рівень впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у системі публічного управління на місцевому рівні — у Славутській міській раді не впроваджено систему електронного документообігу.

2. Недостатній рівень використання ліцензійного та відкритого програмного забезпечення в органі місцевого самоврядування, закладах культури, освіти та медицини. Наявна ситуація потребує планомірного переходу на ліцензійне або відкрите вільно поширюване програмне забезпечення.

3. Велика кількість застарілої комп'ютерної техніки (понад 80 % обладнання працює більше трьох років), що знижує ефективність роботи та створює ризики для безпеки даних.

4. Низька динаміка цифрових трансформацій у секторах культури (33,57 бала), спорту (0 балів), екології (23,89 бала) та житлово-комунального господарства (37,85 бала).

5. Відсутність інтеграції окремих інформаційних систем: системи оповіщення не інтегровані з системою відеоспостереження.

6. Недостатній рівень впровадження проєктів «розумної інфраструктури» — відсутні елементи «розумного міста», «розумного освітлення», е-квиток тощо.

7. Недостатній рівень цифрової грамотності мешканців та працівників публічної сфери, зокрема серед людей старшого віку.

8. Нерозвинена кооперація з іншими громадами у сфері цифровізації, що обмежує обмін досвідом та реалізацію спільних проєктів.

IV. Мета, пріоритетні напрями та завдання інформатизації

території територіальної громади

4.1. Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності управління Славутською міською територіальною громадою, якості та доступності публічних послуг шляхом впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення розвитку цифрової інфраструктури, кібербезпеки та цифрової грамотності населення.

Досягнення мети передбачає:

- впровадження системи електронного документообігу;

- забезпечення кібербезпеки інформаційних ресурсів та систем;

- оновлення ІТ-інфраструктури та впровадження ліцензійного програмного забезпечення;

- розширення цифрових сервісів для бізнесу та мешканців;

- модернізацію інформаційно-комунікаційних систем у сферах освіти, медицини, культури та безпеки.

4.2. Пріоритетний напрям 1: Цифрова трансформація управління територіальною громадою

Пріоритетний напрям спрямований на підвищення ефективності внутрішніх процесів органу місцевого самоврядування, впровадження електронного документообігу, забезпечення кібербезпеки та оптимізацію використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Завдання 1.1. Впровадження системи електронного документообігу (далі - СЕД).

Закупівля, впровадження та налаштування програмного забезпечення СЕД, навчання працівників, забезпечення інтеграції з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). Переведення документообігу в електронний вигляд дозволить скоротити обсяг паперових документів, пришвидшити процеси погодження та посилити контроль за виконавською дисципліною.

Завдання 1.2. Придбання та оновлення ліцензійного програмного забезпечення.

Поетапне забезпечення робочих місць ліцензійним програмним забезпеченням, що дозволить мінімізувати юридичні та безпекові ризики та забезпечити стабільну роботу інформаційно-комунікаційних систем.

Завдання 1.3. Впровадження комплексної системи захисту інформації та авторизація з безпеки в інформаційно-комунікаційних системах (далі - ІКС).

Створення захищеного цифрового периметра, мінімізація ризиків несанкціонованого доступу та втрати даних, забезпечення сталого функціонування критичних інформаційних систем.

Завдання 1.4. Забезпечення послугами у сфері інформаційних технологій.

Консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет та технічна підтримка для забезпечення безперебійного функціонування ключових інформаційних систем та надання якісних адміністративних послуг.

Завдання 1.5. Закупівля комп'ютерної техніки.

Придбання ноутбуків, системних блоків, серверного обладнання, моніторів, принтерів, джерел безперебійного живлення та іншого мережевого і периферійного обладнання для забезпечення підрозділів відповідальних за виконання Програми сучасними засобами праці, підвищення ефективності та зменшення простоїв.

Завдання 1.6. Проведення щорічного моніторингу, інвентаризації та аудиту програмно-технічних ресурсів (без додаткового фінансування).

Систематичний аналіз поточного стану для фіксації прогресу, виявлення пріоритетних напрямів та оптимізації використання наявних ресурсів.

Завдання 1.7. Забезпечення роботи наявних цифрових інструментів (без додаткового фінансування).

Адміністративна підтримка порталу відкритих даних та інструментів е-демократії для підвищення прозорості, підзвітності та активізації залучення мешканців.

4.3. Пріоритетний напрям 2: Цифровізація публічних послуг

Пріоритетний напрям спрямований на покращення якості, доступності та зручності публічних послуг для мешканців, бізнесу та інвесторів шляхом впровадження нових цифрових сервісів та інформатизації ключових галузей.

Завдання 2.1. Створення єдиного інвестиційного порталу.Створення порталу з актуальною базою даних (вільні земельні ділянки, комунальне майно, інвестиційні пропозиції) для підвищення інвестиційної привабливості та покращення взаємодії з потенційними інвесторами.

Завдання 2.2. Оновлення геопорталу містобудівного кадастру.

Оновлення програмного забезпечення геопорталу містобудівного кадастру Славутської міської територіальної громади для актуалізації інформації та розширення функціоналу порталу.

Завдання 2.3. Інформатизація системи освіти.

Оснащення закладів освіти сучасним комп'ютерним обладнанням, впровадження електронних журналів та цифрових платформ для управління навчальним процесом, створення спеціалізованих навчальних просторів (кабінетів), оснащених сучасним обладнанням для практичного навчання, досліджень і конструювання (далі - STEM-лабораторій). Мета — підвищення якості та доступності освіти шляхом створення сучасного цифрового освітнього простору, забезпечення рівного доступу учнів до новітніх технологій.

Завдання 2.4. Впровадження цифрових технологій у галузі медицини.

Оновлення та модернізація комп'ютерного парку закладів медицини, впровадження інформаційних стендів та систем керування чергою для покращення якості та доступності медичних послуг, скорочення часу очікування пацієнтів.

Завдання 2.5. Впровадження технологій віртуальної реальності та доповненої віртуальної реальності (далі - AR/VR) для збереження культурної спадщини.

Створення інтерактивних 3D-візуалізацій, віртуальних турів та мобільних рішень з використанням сучасних інструментів цифрової реальності для збереження, реконструкції та промоції об'єктів культурної спадщини, у тому числі втрачених або нематеріальних, підвищення туристичної привабливості та формування іміджу інноваційної громади.

4.4. Пріоритетний напрям 3: Розбудова інфраструктури інформатизації

Пріоритетний напрям спрямований на модернізацію та розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури, яка є технологічною основою для реалізації інших напрямів Програми.

Завдання 3.1. Розвиток та підтримка міської системи відеоспостереження.

Закупівля та встановлення нового обладнання (камери, сервери), оплата послуг зв'язку та технічної підтримки для підвищення рівня громадської безпеки та правопорядку, моніторингу комунального майна.

Завдання 3.2. Розвиток та підтримка систем відеоспостереження закладів освіти.

Забезпечення захищеного та контрольованого освітнього простору для всіх учасників навчального процесу, що дозволить оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та попереджати правопорушення.

4.5. Пріоритетний напрям 4: Цифрова грамотність, кібергігієна та комунікація

Пріоритетний напрям спрямований на підвищення рівня цифрових компетенцій працівників органу місцевого самоврядування та мешканців громади, посилення комунікації та формування культури кібергігієни.

Завдання 4.1. Підвищення рівня організаційної кібербезпеки (без додаткового фінансування).

Проведення регулярних навчань для працівників з питань кібербезпеки та інформування про загрози для зменшення кількості інцидентів, спричинених людським фактором.

Завдання 4.2. Розвиток цифрових компетенцій працівників (без додаткового фінансування).

Організація внутрішніх тренінгів та створення бази знань з інструкціями для підвищення ефективності роботи та зменшення кількості помилок при роботі з ІТ-системами.

Завдання 4.3. Посилення комунікації та взаємодія з громадою (без додаткового фінансування).

Розробка контент-плану та ведення комунікації в мережі Інтернет для підвищення рівня поінформованості та довіри мешканців, налагодження ефективного каналу зворотного зв'язку.

Завдання 4.4. Підвищення цифрової грамотності населення (без додаткового фінансування).

Популяризація навчальної платформи «Дія.Освіта» та інших освітніх платформ для підвищення цифрових навичок мешканців громади.

V. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Очікувані результати

Виконання Програми дозволить:

- впровадити систему електронного документообігу в діяльність Славутської міської ради, що скоротить обсяг паперових документів та пришвидшить процеси погодження;

- забезпечити захист інформаційних ресурсів та критичних інформаційних систем від несанкціонованого доступу;

- оновити та легалізувати програмне забезпечення, мінімізувавши юридичні ризики;

- забезпечити працівників сучасними та надійними засобами праці;

- створити інвестиційний портал та оновити геопортал містобудівного кадастру;

- підвищити якість та доступність освіти шляхом створення сучасного цифрового освітнього простору та STEM-лабораторій;

- покращити якість медичних послуг за рахунок оновлення техніки та впровадження систем керування чергою;

- створити інтерактивні AR/VR-атракції для збереження культурної спадщини та підвищення туристичної привабливості;

- розширити та модернізувати системи відеоспостереження для підвищення рівня громадської безпеки;

- підвищити цифрові навички працівників та мешканців громади.

5.2. Джерела фінансування

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

- коштів місцевого бюджету Славутської міської територіальної громади;

- грантових коштів міжнародних та національних фондів, програм допомоги;

- коштів державного бюджету.

Обсяги фінансування Програми щорічно уточнюються та затверджуються рішенням Славутської міської ради з урахуванням реальних фінансових можливостей бюджету Славутської міської територіальної громади.

5.3. Обсяги фінансування за напрямами та роками

| № | Напрям / Завдання | Всього, тис. грн | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пріоритетний напрям 1: Цифрова трансформація управління |  |  |  |  |
| 1.1 | Впровадження СЕД | 2 451,26 | 1 800,00 | 312,66 | 338,60 |
| 1.2 | Ліцензійне ПЗ | 1 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.3 | Захист інформації та авторизація з безпеки ІКС | 2 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 1.4 | ІТ-послуги та підтримка | 5 250,00 | 1 700,00 | 1 750,00 | 1 800,00 |
| 1.5 | Комп'ютерна техніка | 1 650,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
|  | Разом за напрямом 1 | 12 551,26 | 4 900,00 | 4 512,66 | 3 138,60 |
|  | Пріоритетний напрям 2: Цифровізація публічних послуг |  |  |  |  |
| 2.1 | Інвестиційний портал | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Геопортал містобудівного кадастру | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3а | Інформатизація освіти (техніка, платформи) | 5 400,00 | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 600,00 |
| 2.3б | Інформатизація освіти (STEM-лабораторії) | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 2.4 | Цифрові технології в медицині | 2 100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2.5 | AR/VR для культурної спадщини | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Разом за напрямом 2 | 14 110,00 | 6 110,00 | 5 700,00 | 2 300,00 |
|  | Пріоритетний напрям 3: Розбудова інфраструктури |  |  |  |  |
| 3.1 | Міське відеоспостереження | 1 850,00 | 550,00 | 650,00 | 650,00 |
| 3.2 | Відеоспостереження закладів освіти | 1 100,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
|  | Разом за напрямом 3 | 2 950,00 | 950,00 | 1 050,00 | 950,00 |
|  | Пріоритетний напрям 4: Стимулювання зростання цифрової економіки та розвиток цифрової грамотності |  |  |  |  |
|  | Заходи не потребують додаткового фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ЗАГАЛОМ | 29 611,26 | 11 960,00 | 11 262,66 | 6 388,60 |

VI. Моніторинг та оцінка результативності виконання Програми

Моніторинг виконання Програми здійснюється шляхом збору та аналізу інформації на підставі звітів відповідальних за виконання заходів Програми. Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, відповідальні за виконання заходів Програми інформують керівника Програми про хід виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації.

Перелік індикаторів виконання Програми формується за формою згідно з додатком 2, з урахуванням пріоритетних напрямів інформатизації територіальної громади. Оцінка результативності виконання Програми проводиться за напрямами:

- стан впровадження проектів інформатизації територіальної громади (дотримання термінів та повноти виконання робіт);

- заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми;

- результативність виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації;

- досягнення цільових значень індикаторів виконання Програми згідно з переліком індикаторів виконання Програми, визначених у додатку 2.

Щорічно до 31 січня року, що настає за звітним, відповідальні за виконання заходів Програми інформують керівника Програми про результати виконання заходів Програми у звітному році за пріоритетними напрямами та досягнення цільових значень індикаторів виконання Програми.

Керівник Програми організовує узагальнення інформації та до 01 березня поточного року подає Генеральному державному замовнику Національної програми інформатизації:

- звіт про хід виконання Програми за попередній рік за формою згідно з додатком 5 до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2024 року № 119;

- звіт про результати виконання Програми за попередній рік за формою згідно з додатком до Порядку здійснення моніторингу та проведення оцінки результативності виконання Національної програми інформатизації та її складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2024 року № 119.

Крім того, за підсумками року керівник Програми звітує про стан виконання Програми перед Славутською міською радою протягом першого кварталу року, наступного за звітним.

Секретар Славутської міської ради		                         Світлана ФЕДОРЧУК

Додаток 1

до  Програми  затвердженої рішенням

Славутської міської ради

від 12.06.2026 р. № 07-59/2026

Перелік завдань, проектів, робіт з інформатизації на три роки

| Назва завдання | Назва проекту, робіт з інформатизації | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати (результативні показники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Пріоритетний напрям 1: Цифрова трансформація управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Впровадження цифрових сервісів | Закупівля та впровадження програмного забезпечення СЕД, навчання працівників | Відділ програмного забезпечення Виконавчого комітету Славутської міської ради , загальний відділ Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | 2 451,26 | 1 800,0 | 312,66 | 338,60 | Переведення документообігу в електронний вигляд, скорочення паперових документів, пришвидшення процесів погодження, посилення контролю за виконавською дисципліною. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 1151,26 | 500,00 | 312,66 | 338,60 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1300,00 | 1300,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Модернізація та розвиток інформаційно-комунікаційних систем | Придбання та оновлення ліцензійного програмного забезпечення | Відділ програмного забезпечення Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Забезпечення стабільної та легальної роботи ІКС шляхом своєчасного оновлення ПЗ; мінімізація юридичних та безпекових ризиків. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 400,0 | 133,33 | 133,33 | 133,33 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 800,0 | 266,67 | 266,67 | 266,67 |  |
| Модернізація та розвиток інформаційно-комунікаційних систем | Авторизація з безпеки інформаційно-комунікаційних систем | Відділ програмного забезпечення Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026-2027 | Загальний обсяг, у тому числі: | 2 000,0 | 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | Створення захищеного цифрового периметра, мінімізація ризиків несанкціонованого доступу та втрати даних; забезпечення сталого функціонування критичних інформаційних систем. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 500,0 | 125,00 | 375,00 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 500,0 | 375,00 | 1 125,00 | 0,0 |  |
| Модернізація та розвиток інформаційно-комунікаційних систем | Послуги у сфері ІТ: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки | Відділ програмного забезпечення Виконавчого комітету Славутської міської ради , відділ бухгалтерського обліку Виконавчого комітету Славутської міської ради , КП «Славутська МЛ» Славутської міської ради , КП «Славутський центр ПМСД» Славутської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | 5 250,0 | 1 700,0 | 1 750,0 | 1 800,0 | Забезпечення безперебійного функціонування ключових інформаційних систем, надання якісних та своєчасних адміністративних послуг мешканцям. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 5 250,0 | 1 700,00 | 1 750,00 | 1 800,00 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Модернізація та розвиток інформаційно-комунікаційних систем | Закупівля комп'ютерної техніки (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання), моніторів, принтерів, ДБЖ та іншого мережевого і периферійного обладнання | Відділ програмного забезпечення Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | 1 650,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | Забезпечення працівників сучасними та надійними засобами праці, підвищення ефективності та стабільності роботи, зменшення часу простоїв через несправність техніки. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 550,0 | 166,67 | 183,33 | 200,00 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 100,0 | 333,33 | 366,67 | 400,00 |  |
| Інвентаризація та оцінка цифрового розвитку | Проведення щорічного моніторингу, інвентаризації та аудиту програмно-технічних ресурсів | Відділ програмного забезпечення Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Систематичний аналіз поточного стану, фіксування прогресу та виявлення пріоритетних напрямів; оптимізація використання наявних ресурсів. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Забезпечення роботи наявних цифрових інструментів | Адміністративна підтримка порталу відкритих даних та інструментів е-демократії | Відділ програмного забезпечення, Виконавчого комітету Славутської міської ради управління інформаційного забезпечення та внутрішньої політики Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Підвищення прозорості та підзвітності; активізація залучення мешканців до процесів прийняття рішень. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Разом за напрямом 1 |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 12 551,26 | 4 900,0 | 4 512,66 | 3 138,60 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 8 500,0 | 3 318,39 | 3 056,08 | 2 125,53 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4 051,26 | 1 581,61 | 1 456,58 | 1 013,07 |  |
| Пріоритетний напрям 2: Цифровізація публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Впровадження цифрових сервісів | Створення єдиного інвестиційного порталу з актуальною базою даних (вільні земельні ділянки, комунальне майно, інвестиційні пропозиції) | Відділ програмного забезпечення Виконавчого комітету Славутської міської ради , управління економічного розвитку Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | Впровадження нових цифрових сервісів для інвестиційної привабливості та взаємодії з громадою. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 45,0 | 45,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 45,0 | 45,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Впровадження цифрових сервісів | Оновлення програмного забезпечення геопорталу містобудівного кадастру Славутської МТГ | Управління містобудування та архітектури Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026 | Загальний обсяг, у тому числі: | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | Актуалізація наявної інформації та оновлення функціоналу порталу. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 120,0 | 120,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Інформатизація системи освіти та впровадження ІТ-технологій, інноваційних методів навчання | Оснащення закладів освіти сучасним комп'ютерним обладнанням, впровадження електронних журналів та цифрових платформ для управління навчальним процесом | Управління освіти Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | 5 400,0 | 2 000,0 | 1 800,0 | 1 600,0 | Підвищення якості та доступності освіти шляхом створення сучасного цифрового освітнього простору; автоматизація звітності та комунікації для вчителів і батьків. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 1 800,0 | 666,67 | 600,00 | 533,33 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3 600,0 | 1 333,33 | 1 200,00 | 1 066,67 |  |
| Інформатизація системи освіти та впровадження ІТ-технологій, інноваційних методів навчання | Створення STEM-лабораторій | Управління освіти Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026-2027 | Загальний обсяг, у тому числі: | 6 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | Забезпечення рівного доступу учнів до новітніх технологій та STEM-освіти. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 6 000,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,0 |  |
| Впровадження новітніх цифрових технологій в галузі медицини | Оновлення та модернізація комп'ютерного парку закладів медицини, впровадження інформаційних стендів та систем керування чергою | КП «Славутська МЛ» Славутської міської ради , КП «Славутський центр ПМСД» Славутської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | 2 100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | Покращення якості та доступності медичних послуг; скорочення часу очікування пацієнтів завдяки системі керування чергою. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 700,0 | 233,33 | 233,33 | 233,33 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 400,0 | 466,67 | 466,67 | 466,67 |  |
| Впровадження новітніх цифрових технологій (AR/VR) | Впровадження AR/VR для збереження, реконструкції та промоції об'єктів культурної спадщини шляхом створення інтерактивних 3D-візуалізацій, віртуальних турів та мобільних рішень | Управління культури Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026-2027 | Загальний обсяг, у тому числі: | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | Підвищення туристичної привабливості громади шляхом створення інтерактивних AR/VR атракцій; цифрове збереження, реконструкція та промоція культурної спадщини, у тому числі втраченої; залучення молоді до вивчення історії; забезпечення інклюзивного доступу до культурних об'єктів; стимулювання місцевої економіки та формування іміджу інноваційної громади. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 200,0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 200,0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 |  |
| Разом за напрямом 2 |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 14 110,0 | 6 110,0 | 5 700,0 | 2 300,0 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 2 865,0 | 1 240,62 | 1 157,37 | 467,01 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 11 245,0 | 4 869,38 | 4 542,63 | 1 832,99 |  |
| Пріоритетний напрям 3: Розбудова інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація та розвиток інформаційно-комунікаційних систем | Розвиток та підтримка міської системи відеоспостереження (закупівля та встановлення обладнання, оплата послуг зв'язку та технічної підтримки) | КП «Славута Сервіс» Славутської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | 1 850,0 | 550,0 | 650,0 | 650,0 | Підвищення рівня громадської безпеки та правопорядку, створення інструментів для профілактики та розслідування правопорушень, моніторинг комунального майна. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 1 300,0 | 386,49 | 456,76 | 456,76 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 550,0 | 163,51 | 193,24 | 193,24 |  |
| Модернізація та розвиток інформаційно-комунікаційних систем | Розвиток та підтримка систем відеоспостереження закладів освіти | Управління освіти Славутської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | 1 100,0 | 400,0 | 400,0 | 300,0 | Забезпечення захищеного та контрольованого освітнього простору; оперативне реагування на надзвичайні ситуації та профілактика правопорушень. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 400,0 | 145,45 | 145,45 | 109,09 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 700,0 | 254,55 | 254,55 | 190,91 |  |
| Разом за напрямом 3 |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 2 950,0 | 950,0 | 1 050,0 | 950,0 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 1 700,0 | 547,46 | 605,08 | 547,46 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 250,0 | 402,54 | 444,92 | 402,54 |  |
| Пріоритетний напрям 4: Цифрова грамотність, кібергігієна та комунікація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення рівня організаційної кібербезпеки | Проведення регулярних навчань для працівників з питань кібербезпеки та інформування про загрози | Відділ програмного забезпечення Виконавчого комітету Славутської міської ради , загальний відділ Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Зменшення кількості інцидентів, спричинених людським фактором, формування культури кібергігієни серед працівників. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Розвиток цифрових компетенцій працівників | Організація внутрішніх тренінгів та створення бази знань з інструкціями | Загальний відділ Виконавчого комітету Славутської міської ради , відділ програмного забезпечення Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Підвищення ефективності роботи, зменшення кількості помилок при роботі з ІТ-системами. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Посилення комунікації та взаємодія з громадою | Розробка контент-плану та ведення комунікації в мережі інтернет | Управління інформаційного забезпечення та внутрішньої політики Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Підвищення рівня поінформованості та довіри мешканців, налагодження ефективного каналу зворотного зв'язку. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Підвищення цифрової грамотності населення | Популяризація навчальної платформи Дія.Освіта та інших освітніх платформ | Відділ програмного забезпечення Виконавчого комітету Славутської міської ради , управління інформаційного забезпечення та внутрішньої політики Виконавчого комітету Славутської міської ради | 2026-2028 | Загальний обсяг, у тому числі: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Підвищення цифрових навичок мешканців громади. |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Разом за напрямом 4 |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всього за Програмою |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 29 611,26 | 11 960,0 | 11 262,66 | 6 388,60 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 12 865,0 | 5 196,18 | 4 893,21 | 2 775,61 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 16 746,26 | 6 763,82 | 6 369,45 | 3 612,99 |  |
| Секретар Славутської міської ради |  |  |  |  |  |  | Світлана ФЕДОРЧУК |  |  |

Додаток 2

до  Програми  затвердженої рішенням

Славутської міської ради

від 12.06.2026 р. № 07-59/2026

| № | Назва пріоритетного напряму | Найменування індикатора | Одиниця виміру | Базове значення | Цільові значення індикатора |  |  | Динаміка (+/-, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Цифрова трансформація управління | Частка документів, що обробляються в СЕД | % | 0 | 50 | 80 | 90 | +90 |
| 2 | Цифрова трансформація управління | Частка ліцензованого ПЗ в органі МС | % | 10 | 30 | 55 | 80 | +70 |
| 3 | Цифрова трансформація управління | Наявність авторизації з безпеки ІКС | так/ні | ні | ні | так | так | + |
| 4 | Цифрова трансформація управління | Частка оновленої комп'ютерної техніки (до 3 років) | % | 20 | 35 | 50 | 65 | +45 |
| 5 | Цифровізація публічних послуг | Наявність інвестиційного порталу | так/ні | ні | так | так | так | + |
| 6 | Цифровізація публічних послуг | Кількість закладів освіти з е-журналами та цифровими платформами | шт. | 9 | 15 | 18 | 21 | +133 |
| 7 | Цифровізація публічних послуг | Кількість створених STEM-лабораторій | шт. | 1 | 3 | 5 | 5 | +400 |
| 8 | Цифровізація публічних послуг | Наявність систем керування чергою у закладах медицини | так/ні | ні | так | так | так | + |
| 9 | Розбудова інфраструктури | Кількість камер відеоспостереження (місто) | шт. | 42 | 55 | 70 | 85 | +102 |
| 10 | Розбудова інфраструктури | Кількість закладів освіти з відеоспостереженням | шт. | 8 | 12 | 17 | 21 | +163 |
| 11 | Стимулювання цифрової економіки та грамотність | Кількість працівників, які пройшли навчання з кібербезпеки | осіб/рік | 0 | 80 | 100 | 120 | + |
| 12 | Стимулювання цифрової економіки та грамотність | Загальний ІЦТ громади | бали | 53,33 | 60 | 68 | 75 | +41 |
| 13 | Цифровізація публічних послуг | Оновлення геопорталу містобудівного кадастру | так/ні | ні | так | так | так | + |
| 14 | Цифровізація публічних послуг | Кількість оцифрованих об'єктів культурної спадщини (AR/VR) | шт. | 0 | 5 | 10 | 10 | + |

Секретар Славутської міської ради													Світлана ФЕДОРЧУК