Додаток

до рішення Славутської

міської ради

від  13.03.2026 р.

№ 13-57/2026

Звіт

про хід і результати виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Славутської міської територіальної громади на

2021 - 2025 роки.

Програма охорони навколишнього природного середовища Славутської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням Славутської міської ради від 11.09.2020 року № 12-55/2020.

Протягом дії Програми до неї були внесені зміни та доповнення відновідно до  рішень Славутської міської ради від 30.07.2021 року № 17-8/2021, 22.12.2021 року № 18-13/2021, 22.04.2022 року № 21-17/2022, 24.03.2023 року № 39-24/2023, 24.10.2025 року № 12-51/2025.

Дія Програми спрямована на реалізацію державної політики України в галузі охорони навколишнього природного середовища (довкілля) з урахуванням місцевих регіональних екологічних пріоритетів, природних та економічних особливостей громади.

Метою Програми є зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, збереження і відновлення біотичного різноманіття, формування безпечних умов життєдіяльності та забезпечення екологічної безпеки.

Основні завдання:

зменшення впливу діючих виробництв на атмосферне повітря;

зменшення впливу пересувних джерел викидів на атмосферне повітря;

збереження та відновлення природного стану водних ресурсів;

екологізація сфери поводження з відходами;

створення системи екологічного інформування населення;

екологічне виховання та освіта.

Програмою було передбачено фінансування заходів за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Славутської міської територіальної громади, Фонду охорони навколишнього природного середовища,  коштів підприємств, інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

Фактично фінансування заходів програми за період 2021-2025 роки здійснювалось за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища.

В результаті виконання заходів Програми було:

-придбано садженці декоративних дерев та кущів на загальну суму 157,9 тис. грн.;

- придбано обладнання для роздільного збору твердих побутових відходів  на загальну суму 352,9 тис. грн.

Частина заходів, що мали вплив на охорону навколишнього природного середовища та передбачалися в Програмі, в тому числі щодо впорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, зниження рівня забруднення на каналізаційно-насосних станціях міста, виготовлення ПКД, реконструкція теплових мереж та котелень м.Славута, обслуговування зливової каналізації та інші, були здійснені по інших програмах громади, в основному по Програмі реформування і розвитку житлово-комунального господартсва Славутської міської територіальної громади.

Використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища

| Назва напряму діяльності | Назва природоохоронного заходу | Відповідальні виконавці | Джерело фінансування | Рік | Фінансування, тис. грн. Результативні показники |  |  | Обсяг од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 4. Розвиток зелених зон та утримання зелених насаджень | Затрати на догляд та насадження дерев та кущів | КП «СЛАВУТА – СЕРВІС» | Спеціальний фонд місцевого бюджету |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | Зміст |  |
|  |  |  |  | 2021 | 212,1 | 91,0 | Придбано садженці декоративних дерев та кущів | 96,0 |
|  |  |  |  | 2022 | 271,5 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 346,1 | 52,6 |  | 143,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 439,9 | 14,3 |  | 66,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 557,1 | 0 |  | 0 |
| Завдання 10. Придбання спеціальної техніки та обладнання для роздільного збору твердих побутових відходів | Кошти передбачені на придбання контейнерів 1,1м3 | КП «СЛАВУТА – СЕРВІС» | Спеціальний фонд місцевого бюджету | 2021 | 192,0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 2022 | 201,0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 211,5 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 79,5 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 360,0 | 352,9 | Придбано контейнери | 36 |

Начальник управління ЖКГ,

енергозбереження, благоустрою

та громадського порядку                                                      Валерій МЕЛЬНИЧУК

Секретар Славутської міської ради                                     Світлана ФЕДОРЧУК