Додаток

до рішення Славутської міської ради

від 30.04.2026 року № 14-58/2026

Звіт про хід і результати виконання у 2025 році Програми «Реформуванняі розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської        територіальної громади на період 2025-2027 років»

У 2025 році реалізація заходів по Програмі  «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської   територіальної громади на період 2025-2027 років» ( далі – Програми) здійснювалася відповідно до затверджених планів та фінансових ресурсів громади.

Інформація щодо стану виконання заходів Програми у 2025 році відображена у зведеній таблиці, в якій наведено заплановані показники (план) та фактичне виконання (факт) у розрізі основних напрямів Програми.

| № | Назва підпрограми | Рік |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 рік, тис.грн. |  |
|  |  | Заплановано фінансування (тис.грн) | Фактично профінансовано (тис.грн) |
|  | КП «Славутське ЖКО» |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт житлового господарства | 13307,9 | 0 |
| 1.1 | Капітальний ремонт покрівлі | 4036,2 | 0 |
| 1.2 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання | 2685,1 | 0 |
| 1.3 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж, водовідведення (каналізації) | 924,2 | 0 |
| 1.4 | Капітальний ремонт під’їздів | 716,4 | 0 |
| 1.5 | Заміна дерев’яних дверей на металеві у під’їздах | 95,9 | 0 |
| 1.6 | Ремонт фасадів будинків житлового фонду | 645,7 | 0 |
| 1.7 | Благоустрій прибудинкових територій будинків житлового фонду | 1468 | 0 |
| 1.8 | Капітальний ремонт ліфтового господарства | 1236,4 | 0 |
| 1.9 | Придбання нових ліфтів | 1500 | 0 |
| 2 | Виготовлення ПКД та реконструкція, капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч. застарілого | 5654 | 0 |
| 2.1 | Реконструкція житлового фонду | 2047,4 | 0 |
| 2.2 | Капітальний ремонт житлового фонду | 3606,6 | 0 |
| 3 | Виготовлення ПКД, реконструкція електричних внутрішньо будинкових мереж житлових будинків | 1088,6 | 215,6 |
| 3.1 | Заміна систем електричних мереж | 638,1 | 0 |
| 3.2 | Заміна світлових точок | 450,5 | 215,6 |
| 4 | Виготовлення ПКД, модернізація житлового фонду | 1328,7 | 0 |
| 4.1 | Модернізація систем тепло -забезпечення | 1328,7 | 0 |
| 5 | Енергозбереження та економія паливно-енергетичних ресурсів в житлово-комунальній сфері | 5957,2 | 0 |
| 5.1 | Теплоізоляція фасадів житлових будинків | 5957,2 | 0 |
| 6 | Виготовлення ПКД, реконструкція теплових мереж та котелень | 56199,3 | 0 |
| 6.1 | Реконструкція котелень, теплових мереж | 4938,1 | 0 |
| 6.2 | Встановлення та виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт із тепловими електростанціями та когенераційними установками у рамках реалізації Частини 2 інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». | 44000 | 0 |
| 6.3 | Заміна старих мереж теплопостачання на попередньо ізольовані труби | 5261,2 | 0 |
| 6.4 | Розбудова власних розподільчих енергетичних мереж для забезпечення передачі електроенергії до котелень міста та об’єктів критичної інфраструктури (з метою розподілення електричної енергії, що виробляється когенераційною газопоршневою установкою) у рамках реалізації Частини 2 інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». | 2000 | 0 |
| 7 | Виготовлення ПКД, встановлення засобів обліку теплової енергії та води | 1706,52 | 0 |
| 7.1 | Виготовлення ПКД, встановлення засобів технологічного обліку теплової енергії | 1126,52 | 0 |
| 7.2 | Встановлення будинкових засобів обліку води | 0 | 0 |
| 7.3 | Проведення модернізації комерційних засобів обліку | 580 | 0 |
| 8 | Розвиток інфраструктури комунальних підприємств та проведення розрахунків за оренду комунального майна | 24092 | 9181,2 |
| 8.1 | Придбання основних засобів | 2584 | 0 |
| 8.2 | Дотація на часткове покриття збитків | 1132 | 2593,2 |
| 8.3 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 12266 | 4098,0 |
| 8.4 | Виготовлення проектної документації, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель виконавчого комітету Славутської міської ради | 800 | 0 |
| 8.5. | Відшкодування витрат на опалення благодійних та громадських організацій та протирадіаційних укриттів | 310 | 240,0 |
| 8.6. | Фінансова підтримка для стабільної роботи підприємства | 7000 | 2250,0 |
| Разом по КП «Славутське ЖКО» |  | 109334,2 | 9396,8 |
|  | КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» |  |  |
| 9 | Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг на території Славутської міської територіальної громади (капітальний, поточний ремонти, поточне утримання доріг, тратуарів, мостів в належному стані) | 38970 | 10279,7 |
| 9.1 | Поточний ремонт доріг та тротуарів | 9000 | 1000 |
| 9.2 | Поточний ремонт мостів та містків | 1000 | 40 |
| 9.3 | Реконструкція та капітальний ремонт доріг | 1000 | 3774,5 |
| 9.4 | Реконструкція та капітальний ремонт тротуарів | 1000 | 0 |
| 9.5 | Реконструкція та капітальний ремонт мостів та пішохідних містків | 15000 | 0 |
| 9.6 | Підсипка та поточний ремонт ґрунтових доріг гравійно-пісчаною сумішшю | 4000 | 1000 |
| 9.7 | Нанесення дорожньої розмітки | 520 | 75,6 |
| 9.8 | Виготовлення та погодження схем організації дорожнього руху, встановлення і утримання дорожніх знаків, інформаційних вказівників | 500 | 27,4 |
| 9.9 | Облаштування засобів заспокоєння руху | 200 | 0 |
| 9.10 | Заміна автобусних зупинок (придбання встановлення) | 450 | 0 |
| 9.11 | Поточне утримання дорожньої інфраструктури (в т.ч. в зимовий період) | 5500 | 4362,2 |
| 9.12 | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт, реконструкцію доріг, тротуарів, штучних споруд,мостів | 800 | 0 |
| 10 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 19950 | 2857 |
| 10.1 | Виготовлення проектно- кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 300 | 0 |
| 10.2 | Будівництво мереж вуличного освітлення | 3000 | 0 |
| 10.3 | Реконструкція / модернізація зовнішніх електромереж | 3800 | 0 |
| 10.4 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 2300 | 0 |
| 10.5 | Обслуговування /утримання та поточний ремонт зовнішніх електричних мереж, устаткування, обладнання та світлофорів | 3800 | 1508,3 |
| 10.6 | Закупівля електричної енергії для вуличного освітлення вулиць | 5400 | 1077 |
| 10.7 | Влаштування освітлювальних пішохідних переходів | 400 | 0 |
| 10.8 | Заміна, встановлення (будівництво) світлофорів ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 950 | 271,7 |
| 11 | Утримання, ремонт (встановлення, облаштування) елементів та об’єктів благоустрою комунальної власності, придбання та встановлення малих архітектурних форм та ін. | 7400 | 7400 |
| 12 | Придбання штучної новорічної ялинки, святкових інсталяцій | 200 | 0 |
| 13 | Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку, тощо) | 330 | 157 |
| 14 | Забезпечення належного санітарного стану території громади | 11080 | 6393,2 |
| 14.1 | Прибирання та санітарна очистка вулиць | 8700 | 6051,6 |
| 14.2 | Придбання та встановлення урн | 180 | 27,2 |
| 14.3 | Придбання контейнерів (1,1м3) | 500 | 188,1 |
| 14.4 | Придбання контейнерів для роздільного збору (сортування) відходів | 600 | 11,9 |
| 14.5 | Улаштування, розширення контейнерних майданчиків (спорудження огорож тощо) | 600 | 114,4 |
| 14.6 | Спорудження, влаштування пунктів компостування рослинних решток | 500 | 0 |
| 15 | Утримання в належному експлуатаційному стані ливневих канав та зливної каналізації | 2300 | 112,4 |
| 15.1 | Поточне утримання, ремонт каналів та канав стічної ливневої каналізації | 600 | 112,4 |
| 15.2 | Будівництво водовідвідних каналів, ливневої каналізації, в т.ч. виготовлення ПКД | 1700 | 0 |
| 16 | Забезпечення благоустрою/ утримання кладовищ, меморіалів, безоплатні поховання | 1600 | 1520 |
| 16.1 | Утримання кладовищ, меморіалів | 1500 | 1500 |
| 16.2 | Безоплатні поховання померлих одиноких громадян; громадян, від поховання яких відмовилися рідні; осіб без певного місця проживання; знайдених невпізнаних трупів | 100 | 20 |
| 17 | Утримання зелених насаджень, зелене будівництво | 4800 | 2688 |
| 17.1 | Поточне утримання зеленого господарства (теплиць, розсадників та ін.) | 4400 | 2660,4 |
| 17.2 | Зелене будівництво (створення нових зелених насаджень, розсадників, теплиць та реконструкція наявних) | 400 | 27,6 |
| 18 | Утримання в належному стані лісового господарства | 2200 | 865,2 |
| 19 | Утримання, дообладнення системи відеоспостереження (придбання, встановлення та обслуговування засобів системи зовнішнього відеоспостереження) | 500 | 317 |
| 20 | Проведення архітектурних конкурсів щодо облаштування благоустрою територій та об’єктів благоустрою Славутської МТГ | 0 | 0 |
| 21 | Розвиток інфраструктури комунальних підприємств та проведення розрахунків за оренду комунального майна | 14600 | 535,9 |
| 21.1 | Придбання основних засобів | 12000 | 68 |
| 21.2 | Придбання запасних частин та матеріалів для ремонту засобів механізації | 1400 | 99,9 |
| 21.3 | Дотація на часткове покриття збитків, в тому числі пов’язаних із веденням роботи по оренді комунального майна | 1200 | 368,0 |
| 22 | Капітальний ремонт спорткомплексу по вул Покровській ( в т.ч. ПКД) | 9000 | 0 |
| 23 | Капітальний ремонт укриттів (ПРУ) | 5000 | 0 |
| 24 | Реконструкція міського пляжу | 650 | 0 |
| 25 | Реконструкція теплиці | 600 | 0 |
| 26 | Реконструкція полігону твердих побутових відходів( в т.ч. ПКД) | 9000 | 0 |
| 27 | Реконструкція, облаштування зон відпочинку ( парк "Славутський", сквер біля Палацу культури, пл.Шевченка) | 800 | 0 |
| 28 | Паспортизація доріг | 3000 | 0 |
| 29 | Поповнення статутного капіталу, в тому числі для придбання техніки в лізинг або кредит | 4000 | 2419 |
| 30 | Розчищення басейну річки Богушівка з влаштуванням пляжної зони | 0 | 0 |
| 31 | Будівництво підземних майданчиків для роздільного збору ТПВ | 0 | 0 |
| Разом по КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» |  | 135980 | 35544,4 |
|  | СЛАВУТСЬКЕ УВКГ |  |  |
| 30 | Виготовлення ПКД, реконструкція, системи управління насосного обладнання водозаборів та насосних станцій Славутського УВКГ | 8300 | 234,1 |
| 30.1 | Реконструкція водозабору „Центральний",в т.ч .ВНС-2 | 1500 | 221 |
| 30.2 | Реконструкція водозабору “Південний” | 2000 | 0 |
| 30.3 | Заміна та реконструкція насосного обладнання | 1500 | 13,1 |
| 30.4 | Капітальний ремонт станції знезалізнення води( фільтрів ФОВ-3,2) | 2100 | 0 |
| 30.5 | Заміна та реконструкція запірної арматури | 700 | 0 |
| 30.6 | Впровадження геоінформаційної системи, створення гідравлічної моделі системи водопостачання | 500 | 0 |
| 31 | Виготовлення ПКД та реконструкція насосних станцій каналізації | 3000 | 0 |
| 32 | Виготовлення та корегування ПКД , будівництво, реконструкція, капітальний ремонт водопровідних мереж, будівництво артезіанських свердловин та встановлення систем доочистки води на об’єктах соціальної сфери Славутської МТГ | 10500 | 582,7 |
| 32.1 | Реконструкція, капітальний ремонт водопровідних мереж | 7500 | 0 |
| 32.2 | Будівництво водопровідних мереж та артезіанських свердловин | 3000 | 582,7 |
| 33 | Виготовлення ПКД, реконструкція каналізаційних очисних споруд (КОС) міста | 3000 | 0 |
| 34 | Виготовлення ПКД, будівництво, капітальний ремонт та реконструкція каналізаційних мереж, колекторів, колодязів та люків по м. Славута | 15700 | 240,4 |
| 34.1 | Виготовлення ПКД та реконструкція каналізаційних мереж | 5000 | 0 |
| 34.2 | Виготовлення ПКД, капітальний ремонт та будівництво каналізаційних мереж | 6000 | 240,4 |
| 34.3 | Капітальний ремонт та реконструкція самопливних каналізаційних колекторів | 4500 | 0 |
| 34.4 | Підняття горловин колодязів та заміна каналізаційних люків | 200 | 0 |
| 35 | Виготовлення ПКД, реконструкція та заміна насосного парку | 1600 | 0 |
| 35.1 | Заміна та реконструкція насосів | 1000 | 0 |
| 35.2 | Заміна та реконструкція повітродувок | 600 | 0 |
| 36 | Розвиток інфраструктури УВКГ та проведення розрахунків за оренду комунального майна | 35350 | 7703,8 |
| 36.1 | Поповнення статутного капіталу комунального підприємства | 5000 | 0 |
| 36.2 | Ведення робіт по оренді комунального майна | 350 | 0 |
| 36.3 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 11500 | 4177,2 |
| 36.4 | Придбання апарата для стикового зварювання ПЕ труб | 300 | 0 |
| 36.5 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 5 200 | 3085,0 |
| 36.6 | Ремонт покрівель будівель водозаборів "Центральний", "Південний", КНС, ОС, лазні | 3000 | 441,6 |
| 36.7 | Придбання спецтехніки в т.ч. автокрана | 5000 | 0 |
| 36.8. | Фінансова підтримка для стабільної роботи підприємства | 5000 | 0 |
| 37 | Виготовлення ПКД, реконструкція та капітальний ремонт систем енергозабезпечення, теплопостачання | 11500 | 4296,5 |
| 37.1 | Капітальний ремонт ПЛ-10кВ | 2000 | 0 |
| 37.2 | Виготовлення ПКД, реконструкція електромереж з будівництвом СЕС | 5 000 | 4296,5 |
| 37.3 | Термомодернізація будівель водозабору "Центральний", ОС | 3500 | 0 |
| 37.4 | Оптимізація потужності трансформаторних підстанцій |  | 0 |
| 37.5 | Впровадження автономного комплексу енергоживлення |  | 0 |
| 37.6 | Інші заходи, спрямовані на енергозбереження та енергоефективність підприємства | 1 000 | 0 |
| 38 | Виготовлення ПКД, встановлення засобів будинкового обліку спожитої питної води | 6500 | 0 |
| Разом по Славутському УВКГ |  | 95450 | 13057,5 |
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  | 340764,2 | 57998,7 |

Секретар Славутської

міської ради                                                                                                        Світлана ФЕДОРЧУК

Начальник управління житлово-комунального                                              Валерій МЕЛЬНИЧУК

господарства енергозбереження, благоустрою та

громадського порядку, енергоменеджер

Виконавчого комітету Славутської міської ради