Додаток до рішення

Славутської міської ради

від 01.08.2025 №6-49/2025

ПРОГРАМА

енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Славутської міської територіальної громади

на 2021 – 2025 роки

(нова редакція)

ПАСПОРТ

програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Славутської міської територіальної громади

на 2021 – 2025 роки

| 1. | Ініціатор розробки програми | Славутська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми | – Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 року № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки» (зі змінами); – Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 669-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності»; – Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 року № 88-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії та затвердження Національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії». |
| 3. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку Виконавчого комітету Славутської міської ради |
| 4. | Співрозробник Програми | – |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Славутської міської ради |
| 6. | Керівник програми | Начальник управління житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку виконавчого комітету Славутської міської ради |
| 7. | Учасники програми | Структурні підрозділи Виконавчого комітету Славутської міської ради, комунальні підприємства Славутської міської ради |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2021 - 2025 роки |
| 9. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Славутської міської територіальної громади, обласний бюджет, державний бюджет, позабюджетні кошти, кошти міжнародних організацій |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн. | 192720 тис. грн. |

ВСТУП

Стабільне енергозабезпечення та ефективне використання енергоресурсів має значний вплив на рівень економічного і соціального розвитку суспільства та є одним із основних елементів сучасної концепції розвитку світової економіки.

Енергозбереження та ефективне використання енергоресурсів на державному рівні визнано одним із пріоритетів економічної і енергетичної політики держави. В умовах залежності економіки України від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденції зростання цін на енергоносії, їх ефективне використання стало нагальною потребою.

На сьогодні економіка України характеризується одним з найвищих у Європі рівнем енергоємності валового внутрішнього продукту, пов’язаним з низькими показниками економічної діяльності та неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів.

У ситуації, що склалася, особливої актуальності набуло питання швидкого переходу на енергоощадні технології, нормування використання паливно-енергетичних ресурсів, дотримання енергетичних стандартів та нормативів, термомодернізації будівель, створення економічних стимулів для впровадження енергозберігаючих технологій.

Для досягнення впровадження політики енергозбереження необхідно створити дієву систему управління, яка забезпечить суттєве підвищення енергоефективності економіки, і, як наслідок, стійке енергопостачання населення та економічний розвиток, зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище та витрат суспільства на енергоресурси, вирішення соціальних питань.

Технологічна перебудова, застосування нових технологій, машин, обладнання та побутових приладів потребують накопичення власного та залучення зовнішнього інвестиційного капіталу.

Наряду з цим, важлива частка технологічних заходів пов`язана з ефективним використанням енергоресурсів за рахунок підвищення рівня експлуатації існуючого енергетичного обладнання, модернізації технологічних процесів, перш за все, маловитратних заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат, оптимізацію режимів роботи.

В умовах стійких тенденцій до зростання вартості палива та енергії зазначена проблема стала одним з нагальних питань для споживачів бюджетної та комунальних сфер, оскільки саме в цих сферах економія паливно-енергетичних ресурсів зростає пропорційно обсягу виділених коштів на енергозберігаючі заходи.

Програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Славутської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (далі - Програма) розроблена з урахуванням основних напрямків державної політики у сфері енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів.

РОЗДІЛ 1. Загальні положення, мета та основні напрямки Програми

1.1. Загальні положення

Програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Славутської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки є цільовою програмою, орієнтованою на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів бюджетними установами та підприємствами житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади.

Програма конкретизує основні напрямки енергозбереження, включаючи, як стратегічні питання енергозбереження, так і першочергові маловитратні заходи з урахуванням сучасних умов та перспектив економічного розвитку території.

1.2. Мета

Головною метою Програми є – досягнення найвищої ефективності у використанні енергоносіїв, підвищення поінформованості споживачів в питаннях енергозбереження, зниження використання енергоресурсів, та як результат – зменшення видатків на їх оплату.

Програма містить організаційні заходи та перелік енергозберігаючих заходів, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері енергозбереження, вдосконалення системи управління енергозбереженням, спрямованої на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, формування в населення громади світогляду, орієнтованого на енергозбереження, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

1.3. Шляхи досягнення мети

Мета Програми буде досягнута за рахунок реалізації низки енергозберігаючих заходів, спрямованих на подальше скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах комунального господарства та в установах бюджетної сфери.

РОЗДІЛ 2. Впровадження енергозберігаючих заходів у житлово-комунальних підприємствах та установах бюджетної сфери Славутської міської територіальної громади.

2.1. Енергозбереження у житлово-комунальному господарстві

Основними заходами, спрямованими на енергозбереження у житлово-комунальному господарстві визначені наступні:

- забезпечення заміни застарілого насосного обладнання сучасним енергоефективним;

- зменшення втрат води в мережах водопостачання за рахунок проведення реконструкції та капітального ремонту;

- забезпечення ефективності експлуатації мереж;

- покращення послуг водопостачання та водовідведення;

- оптимізація схем водопостачання та водовідведення;

- диспетчеризація управлінського процесу водопостачання та водовідведення;

- заміна застарілого котельного обладнання на сучасне, з вищим коефіцієнтом корисної дії;

- оптимізація схем теплопостачання;

- впровадження сучасних методів антикорозійного захисту теплових мереж, ефективного теплоізоляційного покриття трубопроводів;

- розробка та впровадження проектів з реконструкції котелень шляхом переведення на використання альтернативних видів палива;

2.2. Енергозбереження в установах бюджетної сфери

Бюджетна сфера – це галузь, в якій вирішення питань з енергозбереження повинно йти з випередженням в порівнянні з іншими галузями господарського комплексу. Видатки, які будуть скорочені за рахунок зниження оплати за енергоносії, направлятимуться для використання на інші потреби.

Питання ефективного енерговикористання в закладах бюджетної сфери визначено як одне з пріоритетних завдань Програми.

Реалізація найбільш перспективних з точки зору потенціалу енергозбереження заходів є:

- комплексна термомодернізація будівель;

- заміна застарілого енергоємного обладнання на сучасне та енергоефективне;

- автоматизація системи енергомоніторингу.

РОЗДІЛ 3. Заходи Програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Славутської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки

| № з/п | Назва заходу | Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Розроблення проектно-кошторисної документації для реалізації проектів у сфері енергоефективності та відновлювальних джерел енергії | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 |
|  | Впровадження проєктів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії | - | - | - | - | 1000 |
|  | Проведення енергетичного аудиту будівель бюджетних установ та організацій | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
|  | Популяризація актуальності розвитку сфери енергозбереження та енергоефективності у засобах масової інформації. Здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
|  | Проведення термомодернізації будівель установ, об'єктів соціальної сфери, які утримуються за рахунок коштів бюджету Славутської міської територіальної громади | 4000 | 4500 | 53500 | 25000 | 80000 |
|  | Переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Проведення модернізації об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
|  | Проведення модернізації устаткування підприємств комунальної теплоенергетики | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Заміна зовнішніх мереж теплопостачання на попередньо ізольовані трубопроводи | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 |
|  | Оснащення суб’єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 |
|  | Оснащення бюджетних закладів та об’єктів соціальної сфери індивідуальними тепловими пунктами | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
|  | Впровадження енергоефективних освітлювальних систем | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | Закупівля серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб системи щоденного моніторингу споживання енергоносіїв «Енергобаланс» | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 |
| РАЗОМ: |  | 7685 | 8835 | 58595 | 30545 | 87060 |

РОЗДІЛ 4. Очікувані результати та фінансове забезпечення Програми

4.1. Фінансове забезпечення виконання Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є бюджети всіх рівнів, позабюджетні кошти (в тому числі отриманні на конкурсній основі (гранти), інвестиційні кошти, кошти населення, підприємств, установ та організацій), кошти міжнародних організацій.

Термін виконання Програми розрахований на 5 років.

Орієнтовні обсяги фінансування:

2021 рік – 7685 тис. грн.

2022 рік – 8835 тис. грн.

2023 рік – 58595 тис. грн.

2024 рік – 30545 тис. грн.

2025 рік – 87060 тис. грн.

Обсяг фінансування Програми визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних ресурсів у бюджетах, і може бути уточнений під час складання проекту бюджету на відповідний рік чи у процесі його виконання.

Прогнозована сума коштів на впровадження Програми у 2021-2025 роках повинна скласти 192720 тис. грн.

4.2. Очікувані результати від виконання Програми

Реалізація заходів, передбачених Програмою, сприятиме оптимізації паливно-енергетичного балансу Славутської міської територіальної громади, більш високому технічному рівню постачання та упорядкування рівня споживання енергоресурсів.

Впровадження заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження дозволить скоротити споживання енергетичних ресурсів на 25% та покращити навколишнє середовище за рахунок зменшення викидів в атмосферу парникових газів.

Велике значення на період впровадження програми матиме створення сприятливого економічного середовища для практичної діяльності в сфері енергозбереження.

Секретар міської ради                                                              Світлана ФЕДОРЧУК